|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от   20.03.2019 г | с.Аскиз | | | №  119-П |
|  |  |  |  |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение  энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Аскизский район**

**на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, Администрация Аскизского района Республики Хакасия:

1. Утвердить отчет Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2018 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе.

3. Направить настоящее постановление для опубликование в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №

Отчет

о реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» на 2018 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее в Муниципальной программе – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия, главные распорядители бюджетных средств (по согласованию), сельские и городские поселения Аскизского района (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" по итогам 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей на 2018 год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" | | | | | |  |
| 1. | Объем финансирования | | | | | |  |
| 1 мероприятие: Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | тыс. руб | 433,50 | 1 251,55 | 1 252,14 |  |  |
| 2 мероприятие: Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплосбережение | тыс. руб | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 | *Финансирование в 2018 году не предусмотрено* |  |
| 3 мероприятие: Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающая энергосбережение и повышение энергоэффективности | тыс. руб | 700,00 | 0,00 | 0,00 | *Финансирование в 2018 году не предусмотрено* |  |
| 4 мероприятие: Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | тыс. руб | 16 079,59 | 18 323,83 | 17 233,88 |  |  |
| 5 мероприятие: Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов | тыс. руб | 424,31 | 0,00 | 0,00 | *Финансирование в 2018 году не предусмотрено* |  |
|  |
| 6 мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающую энергосбережение и повышение энергоэффективности | тыс. руб | 1 153,0 | 0,00 | 0,00 | *Финансирование в 2018 году не предусмотрено* |  |
| **ИТОГ Задача 1.** | тыс. руб | **20 098,40** | **19 575,38** | **18 486,02** |  |  |
| 2. | Задача 2: Предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия при прохождении осенне-зимнего периода | | | | | |  |
| 7 мероприятие: Формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб | 6 092,90 | 10 473,30 | 10 473,00 |  |  |
| 8 мероприятие: Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб | 707,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **ИТОГ Задача 2.** | тыс. руб | **6 800,00** | **10 473,30** | **10 473,00** |  |  |
|  | **ИТОГО по Задачам:** | тыс. руб | **26 898,40** | **30 048,68** | **28 959,02** |  |  |
|  | **ИТОГО достижение результата** | | | | | **0,96** |  |
| Показатели | | | | | | |  |
| 3. | Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя): Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % (61% базов.знач) | % | 55,4 | 55,1 | 55,06 | 99,93 |  |
| Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя): Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (10423 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | % | 4797, 41 тыс. кВт | 7310 тыс. кВт | 4615,5 тыс. кВт | 63,14 |  |
|  | **ИТОГО достижение результата** | | | | | **0,81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                     Доля расходов на формирование аварийного запаса угольного топлива 2018 г составило 10 473,00тыс. рублей (республиканский бюджет 9 000,00 тыс. рублей, районный бюджет 90,9 тыс. рублей и 1 382,10 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2017 год).  2.                     Расходы на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 2018 г. составили 17 233,88   тыс. рублей (республиканский бюджет 17 070,25 тыс. рублей, бюджет поселений 163,63 тыс. рублей).  3.                     По мероприятиям по применению энергосберегающих технологий на объектах уличного освещения были выполнены работы на сумму 1 252,14 тыс. рублей (республиканский бюджет 1 238,95 тыс. рублей, бюджет поселений 13,19 тыс. рублей).  4.                      Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям 2018 зафиксировано не было.  Формирование и исполнение бюджета в 2018 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках Муниципальной программы, к общему объему расходов бюджета составила в 2018 году 96,37 процента. | | | | | | |  |

Расчет эффективности программы

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =28 959,02/ 30 048,68=0,96;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 55,06/ 55,1=0,99, О2 = 4615,5/ 7310=0,63;

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= 0,99+0,63/2 = 0,81;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,**Эп = 0,81/0,96 = **0,84**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности высокий 0,84.

Дальнейшая реализация Муниципальной программы

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на:

- создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.