

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз |  № 102-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

 от 17.02.2021 №102-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год**

 В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

 Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище на 2017-2020 годы» (постановление от 29.12.2016г. № 1312-п).

|  |
| --- |
|  Целью программы является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов. Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;- разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;- предоставление земельных участков льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов» для индивидуального жилищного строительства;- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха городских и сельских поселений. |

 В 2020 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 5441,40 тыс.рублей (при плане 5494,80 тыс.рублей).

 В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 872,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 872,00 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 250,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 250,00 тыс. рублей).

 В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 826,4 тыс.рублей (фактическое освоение 1 773,50 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 1 546,40 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 545,90 тыс. рублей).

 В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками» в бюджете Аскизского района финансирование не предусмотрено.

 В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» финансирование не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из федерального и республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 250,00 | 1872,00 |
| 2 | 2.1.Описание границ населенных пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН2.2. Выполнение инженерных изысканий, проектных работ для строительства , реконструкции и ремонта объектов муниципальной собственности МО Аскизский район РХ | 1 545,90 | 1 773,50 |
|  | ИТОГО | **1 795,90** | **3 645,50** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020годы»**

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{4}{2}$ =2

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = $ \frac{2}{1}$ = 2

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = $\frac{2122,00}{2122,00}$ = 1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = $\frac{2}{1}$ = 2

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{100}{100}$ =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = $ \frac{1}{1}$ = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = $\frac{3319,40}{3372,80}$ = 0,98

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = $\frac{1}{0,98}$ = 1,02

Эффективность реализации программы высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Жилище на 2017-2020 годы»

 за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причиныотклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 6 528,13 | 5494,80 | 5441,40 |   |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб | 861,28 | 2122,00 | 2122,00 |  |
| Мероприятие 1Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобетение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, всего | тыс. руб | 861,28 | 2122,00 | 2122,00 |  |
| целевой индикатор 1Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  мол. семья, ед. | 2 | 2 | 4 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,01 |  |  2,00 |  |
| **Подпрограмма «Свой дом»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 5666,85 | 3372,80 | 3319,40 |  |
| Мероприятие 1Обеспечение МО поселений документами территориального планирования | тыс.руб. | 5666,85 | 3372,80 | 3319,40 |  |
| целевой индикатор 1Обеспеченность МО поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,01 |  | 1,02 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» на 2021- 2026 годы.