

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз | | | № 102-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 17.02.2021 №102-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище на 2017-2020 годы» за 2020 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище на 2017-2020 годы» (постановление от 29.12.2016г. № 1312-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;  - разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;  - предоставление земельных участков льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов» для индивидуального жилищного строительства;  - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха городских и сельских поселений. |

В 2020 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 5441,40 тыс.рублей (при плане 5494,80 тыс.рублей).

В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 872,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 872,00 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 250,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 250,00 тыс. рублей).

В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 826,4 тыс.рублей (фактическое освоение 1 773,50 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 1 546,40 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 545,90 тыс. рублей).

В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками» в бюджете Аскизского района финансирование не предусмотрено.

В 2020 году на мероприятия подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» финансирование не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из федерального и республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 250,00 | 1872,00 |
| 2 | 2.1.Описание границ населенных пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН  2.2. Выполнение инженерных изысканий, проектных работ для строительства , реконструкции и ремонта объектов муниципальной собственности МО Аскизский район РХ | 1 545,90 | 1 773,50 |
|  | ИТОГО | **1 795,90** | **3 645,50** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020годы»**

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =2

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 2

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 2

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,98

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1,02

Эффективность реализации программы высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Жилище на 2017-2020 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины  отклонений фактических  значений  показателей  от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 6 528,13 | 5494,80 | 5441,40 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб | 861,28 | 2122,00 | 2122,00 |  |
| Мероприятие 1  Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобетение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, всего | тыс. руб | 861,28 | 2122,00 | 2122,00 |  |
| целевой индикатор 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | мол. семья, ед. | 2 | 2 | 4 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,01 |  | 2,00 |  |
| **Подпрограмма «Свой дом»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 5666,85 | 3372,80 | 3319,40 |  |
| Мероприятие 1  Обеспечение МО поселений документами территориального планирования | тыс.руб. | 5666,85 | 3372,80 | 3319,40 |  |
| целевой индикатор 1  Обеспеченность МО поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,01 |  | 1,02 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» на 2021- 2026 годы.