|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ** |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  УСТАF-ПАСТАА |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от*29 августа 2017 года*                       с.Аскиз                                                № *797-п*

**О внесении изменений в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п**

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», руководствуясь ст.ст. 35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Внести в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п, следующие изменения.

1.1. в паспорте:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований | - Объём финансирования Муниципальной программы составит, всего – 131 066,67 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 57 714,12 тыс. рублей, из них:  Федеральный бюджет – 38 151,0 тыс.рублей;  Республиканский бюджет – 17 749,0 тыс.рублей;  Бюджет муниципального района – 443,7 тыс.рублей;  Бюджеты поселений – 1 370,42 тыс. рублей,  2015 год – 34 280,47 тыс. рублей, из них:  Федеральный бюджет – 5 592,5 тыс.рублей;  Республиканский бюджет –28 285,0 тыс.рублей;  Бюджет муниципального района – 112,0 тыс.рублей;  Бюджеты поселений – 290,97 тыс. рублей,  2016 год – 20 388,43 тыс. рублей, из них:  Республиканский бюджет –18 915,3 тыс.рублей;  Бюджет муниципального района – 1 327,5 тыс.рублей;  Бюджеты поселений – 145,63 тыс. рублей;  2017 год – 18 683,63 тыс. рублей, из них:  Республиканский бюджет –17 964,80 тыс.рублей;  Бюджет муниципального района – 699,77 тыс.рублей;  Бюджеты поселений – 19,06 тыс. рублей,  2018–2020 годы – финансирование мероприятий Муниципальной программы не предусмотрено». |

1.2. Приложение 1 к Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.   Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от *«29» августа 2017 года* № *1797-п*

«Приложение № 1  к Муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в

 муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период финанс-я, год | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Ответственные исполнители | Примечание |
| всего | в том числе: | | | |
| федеральн. бюджет | респуб. бюджет | бюджет муницип. района | бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача\_1: Создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энерго-эффективных устройств (оборудования и технологий), в том числе с учѐтом результатов энергетического обследования (аудита) | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, муниципальные учреждения муниципального образования Аскизский район (по согласованию) |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Аскизский район бюджетам муниципальных образований сельских и городских поселений на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | 292,00 | - | - | 292,00 | - | *перевод кот. на тв.топл. Кызлас с/с, рем. Бискамжа* |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 292,00 | - | - | 292,00 | - |  |
| 1.3. | Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | 2014 | *3 743,00* | *3 705,00* | *-* | *38,00* | *-* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *мероприятия 2014* |
| *6 467,89* | *3 112,00* | *3 000,00* | *339,90* | *15,99* | *мероприятия 2013* |
| итог | 10 210,89 | 6 817,00 | 3 000,00 | 377,90 | 15,99 |  |
| 2015 | 3 817,00 | 3 705,00 | - | 112,00 | - | *мероприятия 2014* |
| 2016 | 437,91 | - | 433,50 | - | 4,41 | *монтаж свет. 69шт. и 19 ШУНО* |
| 2017 | 437,91 | - | 433,50 | - | 4,41 | *монтаж свет. 69шт. и 19 ШУНО* |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 14 903,71 | 10 522,00 | 3 867,00 | 489,90 | 24,81 |  |  |
| 1.4. | Выполнение энергосберегающих мероприятий, предложенных по результатам проведенных энергетических обследований | 2014 | *396,60* | *392,60* | *-* | *4,00* | *-* | МКУ Управление образования Администрации Аскизского района | *Есинская СОШ* |
| *558,65* | *519,60* | *-* | *39,05* | *-* | *МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2* |
| *315,27* | *312,10* | *-* | *3,17* | *-* | *МБОУ У-Чульская НОШИ* |
| *1 949,28* | *1 929,70* | *-* | *19,58* | *-* | *МБОУ Бискамжинский детский сад* |
| итог | 3 219,80 | 3 154,00 | **-** | 65,80 | **-** |  |
| 2015 | *891,30* | *250,30* | *641,00* | *-* | *-* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2/2014* |
| *366,30* | *366,30* | *-* | *-* | *-* | *МБОУ Бискамжинский детский сад/2014* |
| итог | 1 257,60 | 616,60 | 641,00 | **-** | **-** |  |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| ИТОГО | 4 477,40 | 3 770,60 | 641,00 | 65,80 | **-** |  |
| 1.5. | Разработка схем теплоснабжения городских округов и поселений с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 | *95,00* | *-* | *90,25* | *-* | *4,75* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *с.Аскиз* |
| *81,00* | *-* | *76,95* | *-* | *4,05* | *рп Аскиз* |
| *75,00* | *-* | *71,25* | *-* | *3,75* | *рп Вершина - Теи* |
| итог | 251,00 | - | 238,45 | - | 12,55 |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - |  | - | - | - |  |
| ИТОГО | 251,00 | - | 238,45 | - | 12,55 |  |
| 1.6. | Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплосбережение | 2014 | *7 755,26* | *7 367,50* | - | - | *387,76* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *мод. кот. с тепл.сет. с Усть-Чуль* |
| *8 034,21* | *7 632,50* | - | - | *401,71* | *мод. кот. с тепл. сет. в с.Пуланколь* |
| итог | 15 789,47 | 15 000,00 | **-** | **-** | 789,47 |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | - | - | - | - | - | *мод.кот.№3 для присоед.аб.кот.№5 с.Аскиз* |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 15 789,47 | 15 000,00 | - | - | 789,47 |  |
| 1.7. | Модернизация тепловых сетей, обеспечивающая теплосбережение | 2014 | *1 982,74* | *1 883,60* | *-* | *-* | *99,14* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *Аскизский сельсовет* |
| *2 982,61* | *2 501,90* | *331,55* | *-* | *149,16* | *Аскизский поссовет* |
| *1 436,60* | *1 364,80* | *-* | *-* | *71,80* | *Вершино-Тейский поссовет* |
| *350,21* | *332,70* | *-* | *-* | *17,51* | *Усть-Камыштинский сельсовет* |
| итог | 6 752,16 | 6 083,00 | 331,55 | - | 337,61 |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 6 752,16 | 6 083,00 | 331,55 | - | 337,61 |  |
| 1.8. | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающая энергосбережение и повышение энергоэффективности | 2014 | *944,49* | *935,00* | *-* | *-* | *9,49* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *тепл. сеть от  ул.Сувор., ул.Кр.Парт. с.Аскиз* |
| *1 690,92* | *1 674,00* | *-* | *-* | *16,92* | *котельная № 3 с.Аскиз* |
| *1 008,19* | *998,10* | *-* | *-* | *10,09* | *тепл. сеть от ТК-13 до ул.Октяб.,26 рп Аскиз* |
| *467,56* | *462,90* | *-* | *-* | *4,66* | *тепл. сеть ул.Вокз. от ТК-10 до ТК-10Г рп Аскиз* |
| *505,00* | *500,00* | *-* | *-* | *5,00* | *центр. кот. ул.Линейная, 10 рп Аскиз* |
| итог | 4 616,16 | 4 570,00 | - | - | 46,16 |  |
| 2015 | *944,35* | *935,00* | *-* | *-* | *9,35* | *Тепл.сеть ул.Суворова, ул.Кр.Партиз.* |
| *238,26* | *235,90* | *-* | *-* | *2,36* | *с.Аскиз, ул.Первомайск. ТК-1 до ТК-9* |
| *100,00* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *Кап.рем.теплотр. МБОУ В-Тейск.СОШ* |
| итог | 1 282,61 | 1 270,90 | *-* | *-* | 11,71 |  |
| 2016 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 2017 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 2018 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 2019 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 2020 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| ИТОГО | 5 898,77 | 5 840,90 | - | - | 57,87 |  |
| 1.9. | Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | 2014 | *2 941,42* | *-* | *2 912,00* | *-* | *29,42* | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) | *капитальный ремонт котельных в с.Аскиз* |
| *194,95* | *-* | *193,00* | *-* | *1,95* | *кап.ремонт тепловых сетей в с.Аскиз* |
| *183,84* | *-* | *182,00* | *-* | *1,84* | *кап.ремонт сетей водоснабжения в с.Аскиз* |
| *94,95* | *-* | *94,00* | *-* | *0,95* | *кап.рем. водозабора в с.Аскиз* |
| *2 190,91* | *-* | *2 169,00* | *-* | *21,91* | *кап.рем. котельной в рп Аскиз* |
| *88,89* | *-* | *88,00* | *-* | *0,89* | *кап.рем. КНС в рп Аскиз* |
| *575,76* | *-* | *570,00* | *-* | *5,76* | *кап.рем. водозабора в с.Нижняя База* |
| *902,02* | *-* | *893,00* | *-* | *9,02* | *стр-во водозабора в с.Кызлас* |
| *273,74* | *-* | *271,00* | *-* | *2,74* | *кап.рем. водопр-ых сетей в рп В-Теи* |
| *6 875,76* | *-* | *6 807,00* | *-* | *68,76* | *стр-во модульн. кан-х очист-х соор-й в рп В-Теи* |
| *1 096,90* | *1 086,00* | *-* | *-* | *10,90* | *замена сетей вод-ия ул.Советс., 20-30, рп В-Теи* |
| *1 455,50* | *1 441,00* | *-* | *-* | *14,50* | *замена сетей водоснаб-я в с.Полтаков* |
| итог | 16 874,64 | 2 527,00 | 14 179,00 | - | 168,64 |  |
| 2015 | *3 893,94* | *-* | *3 855,00* | *-* | *38,94* | *Кап. Рем. Тепл.сет. Рп Аскиз* |
| *1 542,43* | *-* | *1 527,00* | *-* | *15,43* | *Кап.рем. Тепл.сети ул.Ешмекова рп Бискамжа* |
| *9 404,05* | *-* | *9 310,00* | *-* | *94,05* | *Кап.рем.сетей тепло-водосн. Рп В-Теи* |
| *3 252,53* | *-* | *3 220,00* | *-* | *32,53* | *Кап.ремот котельной рп Аскиз* |
| *855,56* | *-* | *847,00* | *-* | *8,56* | *Кап. Ремонт котельной № 1 в с.Аскиз* |
| итог | 18 948,51 | - | 18 759,00 | - | 189,51 |  |
| 2016 | *1 509,09* | - | *1 494,00* | - | *15,091* | *кап.рем.сетей тепло-водснабж. рп. В-Теи* |
| *1 317,17* | - | *1 304,00* | - | *13,172* | *кап.рем.кот. и теп.сетей с.Аскиз* |
| *1 515,15* | - | *1 500,00* | - | *15,152* | *кап.рем.инж.сист.и комм.объект.рп. В-Теи* |
| *4 034,34* | - | *3 994,00* | - | *40,344* | *кап.рем.инж.сетей рп. В-Теи* |
| *1 515,15* | - | *1 500,00* | - | *15,152* | *кап.рем.оборуд. Кот. Рп. В-Теи* |
| *2 525,25* | - | *2 500,00* | - | *25,253* | *кап.рем.оборуд.кот. и инж.сетей рп. Биск.* |
| *242,43* | - | *240,00* | - | *2,425* | *кап.рем.сист.водоснбж.с.Кызлас* |
| итог | 12 658,59 | - | 12 532,00 | - | 126,59 |  |
| 2017 | *1 299,60* | - | *1 299,60* | *-* | *-* | *кап.рем.кот. и теп.сетей с.Аскиз* |
| *1 500,57* | - | *1 500,57* | *-* | *-* | *кап.ремот инж.сист. и комм.объек. рп.Аскиз* |
| *852,05* | - | *843,53* | *-* | *8,521* | *кап.рем. уч. тепл.сет. рп.Аскиз* |
| *2 057,60* | - | *2 057,60* | *-* | *-* | *кап.рем.инж.сетей рп. В-Теи* |
| *1 484,90* | - | *1 484,90* | *-* | *-* | *кап.рем.оборуд. Кот. Рп. В-Теи* |
| *2 500,00* | - | *2 500,00* | - | *-* | *кап.рем.оборуд.кот. и инж.сетей рп. Биск.* |
| *240,00* | - | *240,00* | - | *-* | *кап.рем.сист.водоснбж.с.Кызлас* |
| *1 010,20* | - | *1 000,00* | - | *10,20* | *кап.рем.2-ой нитки сети водоотвед. рп.Аскиз* |
| *1 404,45* | - | *1 390,00* | - | *14,445* | *кап.рем.обор. кот. и тепл. сет. рп. В-Теи* |
| *1 977,63* | - | *1 957,80* | - | *19,833* | *кап.рем.тепл.сети ТК10,ТК9 до д/с Св.ДШИ* |
| *1 825,77* | - | *1 807,50* | - | *18,267* | *кап.рем.тепл.сетиТК10,ТК10а-ТК11ул.Сув.* |
| итог | 16 152,77 | - | 16 081,50 | - | 71,266 |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 48 481,74 | 2 527,00 | 45 470,00 | - | 484,74 |  |
| 1.10. | Модернизация, капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования и тепловых сетей, систем водоотведения, водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, направленный на обеспечение сбережения энергоресурсов и воды (ОЗП) | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, МКУ Управление образования администрации Аскизского района |  |
| 2015 | 8 565,66 | - | 8 480,00 | - | 85,66 | *рп В-Теи* |
| 409,09 | - | 405,00 | - | 4,09 | *с.Балыкса МБОУ Балыксинская СОШ* |
| итог | 8 974,75 | - | 8 885,00 | - | 89,75 |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 8 974,75 | - | 8 885,00 | - | 89,75 |  |
| 1.11. | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | 299,80 | - | 296,80 | - | 3,00 | *Бискамижинский поссовет* |
| 2017 | 399,57 | - | 296,80 | 99,77 | 3,00 | *Бискамижинский поссовет, Администр.Аск.р.* |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 699,37 | - | 593,60 | 99,77 | 6,000 |  |
| 1.12. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающую энергосбережение и повышение энергоэффективности | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | 1 164,65 | - | 1 153,00 | - | 11,65 | *Аскизский с/с проектные работы на кот. №3 ул.Школьная* |
| 2017 | 1 164,65 | - | 1 153,00 | - | 11,65 |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 2 329,30 | - | 2 306,00 | - | 23,300 |  |
|  |  | 2014 | **57 714,12** | **38 151,00** | **17 749,00** | **443,70** | **1 370,42** |  |  |
|  |  | 2015 | **34 280,47** | **5 592,50** | **28 285,00** | **112,00** | **290,97** |  |  |
|  |  | 2016 | **14 852,95** | **-** | **14 415,30** | **292,00** | **145,65** |  |  |
|  |  | 2017 | **18 083,63** | **-** | **17 964,80** | **99,77** | **19,06** |  |  |
|  |  | 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  | ИТОГО по Задаче\_1 | | **124 931,17** | **43 743,50** | **78 414,10** | **947,47** | **1 826,10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача\_2: Предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия при прохождении осенне-зимнего периода | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия на обеспечение угольным топливом поселений Аскизского района | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, администрации поселений Аскизского района (по согласованию) |  |
| 2015 | - | - | - | - | - |  |
| 2016 | 5 535,50 | - | 4 500,00 | 1 035,50 | - |  |
| 2017 | 600,00 | - | - | 600,00 | - |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по Задаче\_2 |  | **6 135,50** | **0** | **4 500,00** | **1 635,50** | **0** |  | |
|  |  | 2014 | **57 714,12** | **38 151,00** | **17 749,00** | **443,70** | **1 370,42** |  |  |
| 2015 | **34 280,47** | **5 592,50** | **28 285,00** | **112,00** | **290,97** |
| 2016 | **20 388,45** | **0,00** | **18 915,30** | **1 327,50** | **145,65** |
| 2017 | **18 683,63** | **0,00** | **17 964,80** | **699,77** | **19,06** |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | **131 066,67** | **43 743,50** | **82 914,10** | **2 582,97** | **1 826,10** |

».

[Возврат к списку](https://www.askiz.org/regulatory/mun/Energy/)