

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 17.02.2021  |  с. Аскиз |  № 109-п |

**Об утверждении отчета о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы», за 2017 - 2020 годы**

Рассмотрев представленную информацию о ходе реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский района 2017-2020 годы» за 2017 - 2020 годы.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район».

3. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации Аскизского района

Республики Хакасии

от 17.02.2021 № 109-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы»,**

**за 2017 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.12.2016 г. № 1264-п. Внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 13.11.2017 г. №1133-п, от 23.04.2018 г. №359-п, от 06.11.2018 г. №973-п, от 29.12.2018 г. №1148-п, от 27.03.2019 г. №163-п, от 11.09.2019 г. №604-п, от 17.09.2019 г. №621-п, от 30.10.2019 г. №752-п, от 30.12.2020 г. №1031-п.

Выбор поставленной цели - совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республика Хакасия.

Задачи программы:

- содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;

- улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района.

В 2017 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 15 980,6 тысяч рублей (при плане 39 570,6 тысяч рублей) из них:

1. Средства бюджета муниципального района – выполнено на сумму 3 467,6 тысяч рублей (при плане 3 467,6 тысяч рублей), в том числе кредиторская задолженность за 2016 год – 894,38 тысяч рублей, фактически профинансировано на сумму 2 435,4 тысяч рублей (нет финансирования за счет средств дорожного фонда муниципального района):

1) Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район «Подъезд к п. Ясная Поляна» - выполнено на 220,07 тысяч рублей, фактически профинансировано – 100,0 тысяч рублей.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – выполнено на сумму 2060,0 тысяч рублей, фактически профинансировано на сумму 1277,5 тысяч рублей.

3) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» – выполнено на сумму 293,15 тысяч рублей, фактически профинансировано – 163,5 тысяч рублей.

4) Профинансирована кредиторская задолженность за 2016 год – 894,38 тысяч рублей (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры»).

5) Кредиторская задолженность за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район за 2017 год – 1 032,2 тысяч рублей.

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог малых и отдаленных сел, искусственных сооружений – профинансировано 13 545,2 тысяч рублей, при плане 36 103,0 тысяч рублей:

В 2017 год выполнено и профинансировано на сумму 1 019,9 тысяч рублей – ремонт ул. Степная в аале Сафьянов – 138,1 тысяч рублей, ремонт ул. Вокзальная в п.ст. Уйтак – 149,2 тысяч рублей, ремонт ул. Вокзальная в п.ст. Ханкуль – 732,6 тысяч рублей.

В том числе профинансирована кредиторская задолженность:

за 2015 - 2016 годы – 12 525,3 тысяч рублей (ремонт подъезда в рп. Аскиз, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Советская, пер. Пушкина рп. Аскиз – 5 500,0 тысяч рублей, ремонт ул. Центральная в с. Балыкса – 4 601,3 тысяч рублей, ремонт ул. Центральная в аале Абрамов – 413,0 тысяч рублей, ремонт ул. Карла Маркса в аале Политов – 1 188,0 тысяч рублей, ремонт ул. Центральная в аале Тюрт-Тас – 823,0 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность за выполненные работы 2016 – 2017 годы – 22 551,07 тысяч рублей.

В 2018 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 25 904,28 тысяч рублей (при плане 26 216,87 тысяч рублей) из них:

1. Средства бюджета муниципального района – профинансировано 3 353, 2 тысяч рублей:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Баланкуль» (5 км) – выполнено и профинансировано на сумму 1 449,43 тысяч рублей.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – выполнено и профинансировано на сумму 410,17 тысяч рублей.

3) Разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории Аскизского района в целях исполнения пункта 4 «Б» перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 г. №Пр-637ГС – выполнено на сумму 300,0 тысяч рублей, фактически профинансировано на сумму 233,6 тысяч рублей.

4) Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район в зимний период «Подъезд к п. Ясная Поляна» - выполнено на сумму 200,1 тысяч рублей, фактически профинансировано на сумму 130,32 тысяч рублей.

5) Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район в зимний период «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» - выполнено и профинансировано на сумму 97,5 тысяч рублей.

6) Профинансирована кредиторская задолженность за 2017 год – 1 032,2 тысяч рублей (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры», «Усть-Чуль – Илиморов – Политов», «Подъезд к п. Ясная Поляна»).

7) Кредиторская задолженность за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район за 2018 год – 136,19 тысяч рублей.

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог малых и отдаленных сел, искусственных сооружений – профинансировано 22 551,07 тысяч рублей:

В том числе кредиторская задолженность:

за 2016 год – 7 714,69 тысяч рублей (ремонт ул. Центральная в с. Балыкса – 3 558,69 тысяч рублей, ремонт ул. Центральная, Промхозная в п. Шора – 1 653,0 тысяч рублей, ремонт ул. Баланкульская в с. Камышта – 661,0 тысяч рублей, ремонт ул. Карла Маркса в аале Политов – 189,0 тысяч рублей, ремонт ул. Бирикчульская, Тейская в аале Верхняя Тея – 1 653,0 тысяч рублей).

за 2017 год – 14 836,38 тысяч рублей (ремонт ул. Ешмекова в п. Бискамжа – 9 200,0 тысяч рублей, ремонт улиц в п. Неожиданный – 1 280,0 тысяч рублей, ремонт ул. Абаканская в аале Бырганов – 896,45 тысяч рублей, ремонт мостового перехода в аале Перевозное – 1 660,0 тысяч рублей, ремонт ул. Вокзальная в п.ст. Сартак – 307,0 тысяч рублей, ремонт ул. Чахсы-Хоных в аале Илиморов – 1 492,93 тысяч рублей).

В 2019 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 2 704,40 тысяч рублей (при плане 2 809,4 тысяч рублей), из них:

1) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов - Политов» (1,5 км) – 1 855,69 тысяч рублей.

2) Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Казановка – музей – Анчыл-Чон» – 14, 69 тысяч рублей.

3) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 445,16 тысяч рублей.

4) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» – 52,68 тысяч рублей.

5) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Подъезд к п. Ясная Поляна» – 200,0 тысяч рублей.

6) Профинансирована кредиторская задолженность за 2018 год – 136,19 тысяч рублей:

- содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Подъезд к п. Ясная Поляна» на сумму 69,79 тысяч рублей.

- разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на сумму 66,4 тысяч рублей.

В 2020 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 21 887,5 тысяч рублей (при плане 22 655,1 тысяч рублей), из них:

1. Средства бюджета муниципального района – 1 785,5 тысяч рублей, при плане 2 452,1 тысяч рублей.

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 727,7 тысяч рублей.

2) Содержание в зимний период автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 202,7 тысяч рублей.

3) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» – 112,5 тысяч рублей.

4) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Подъезд к п. Ясная Поляна» – 293,6 тысяч рублей.

5) Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» - 449,0 тысяч рублей, из них:

- межевание земельного участка – 83,2 тысяч рублей;

- строительный контроль – 325,4 тысяч рублей;

- авторский надзор – 40,4 тысяч рублей.

6) Заключен Муниципальный контракт №29Е-20 от 07.10.2020 г. на выполнение работ по разработке Проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район на сумму 581,0 тысяча рублей, при плане 666,6 тысяч рублей (по итогам предоставленных коммерческих предложений). Муниципальный контракт расторгнут, в связи с тем, что заявленная протяженность дорог не соответствует фактической протяженности.

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на реконструкцию аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано 19 900,97 тысяч рублей, при плане 20 000,0 тысяч рублей (снижение по итогам торгов).

Софинансирование бюджет МО – 201,02 тысяч рублей, при плане 203,0 тысяч рублей (снижение по итогам торгов).

Итого «Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано на сумму 20 101,99, при плане – 20 203,0 тысяч рублей.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2017 - 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2017-2020 года | Фактическое значение показателей за 2017-2020 года | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» |   |   |   |   |   |
| объемы финансирования | тыс. руб. |   | 91 251,97 | 66 476,78 |   |
| Задача № 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район" |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс. руб. |   | 9 080,46 | 6 973,39 | 1) В 2019 г. выполнялось только зимнее содержание автомобильной дороги "Усть-Чуль-илиморов-Политов", так как производился ремонт2) В 2020 г. расторгнут Муниципальный контракт по разработке Проекта организации дорожного движения из-за несоответствия фактической протяженности дорог заявленной на сумму 581,0 тысяча рублей |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 83 | 83 |   |
| целевой индикатор 1 | км |   | 83 | 83 |   |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,3 |   |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс. руб. |   | 3 314,44 | 3 305,12 | Снижение по итогам торгов |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 6,51 | 6,51 |   |
| целевой индикатор 1 | км |   | 6,51 | 6,51 |   |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,0 |   |
| Мероприятие 3. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс. руб. |   | 20 203,0 | 20 101,99 | Снижение по итогам торгов |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 0,846 |   | Заключен Муниципальный контракт на 3 года (2020-2022 гг), ввод в эксплуатацию в 2022 г. |
| целевой индикатор 1 | км |   | 0,846 |   | Заключен Муниципальный контракт на 3 года (2020-2022 гг), ввод в эксплуатацию в 2022 г. |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   |   |   |
| Задача № 2. "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района" |
| Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | тыс. руб. |   | 22 860,0 | 22 860,0 |   |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 1,7 | 1,7 |   |
| целевой индикатор 1 | км |   | 1,7 | 1,7 |   |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,0 |   |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел | тыс. руб. |   | 11 583,0 | 11 576,28 | Снижение по итогам торгов |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 6,86 | 6,86 |   |
| целевой индикатор 1 | км |   | 6,86 | 6,86 |   |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,0 |   |
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | тыс. руб. |   | 1 660,0 | 1 660,0 |   |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |   | 0,01 | 0,01 |   |
| целевой индикатор 1 | км |   | 0,01 | 0,01 |   |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,0 |   |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2022 годы» за 2017 – 2020 годы**

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =66 476,78/ 68 700,9=0,73;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 83/ 83=1, О2 = 6,51/ 6,51=1,

О3 = 1,7/ 1,7=1, О4 = 6,86/ 6,86=1, О5 = 0,01/ 0,01=1

Уровень достигнутых значений: **Уо = (О1+О2+О3+О4+О5)/5**,

Уо= (1+1+1+1+1)/5 = 1;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,** Эп = 1/0,73 = **1,3**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности высокий 1,3.

Дальнейшая реализация Муниципальной программы

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на:

- содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район.

Исполняющий обязанности начальника

МКУ «Управление по градостроительной и

жилищной политике Администрации Аскизского района» Р.П. Куянова