|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС  АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 12.03.2020   | с.Аскиз |             №  188-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2019 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2019 год.

2. Продолжить работу по реализации Муниципальной  программы «Жилище на 2017-2020 годы».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище на 2017-2020 годы» за 2019 год**

              В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки  в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

               Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище на 2017-2020 годы» (постановление от 29.12.2016г. № 1312-п).

|  |
| --- |
|              Целью программы  является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов.             Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;- разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;- предоставление земельных участков льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов» для индивидуального жилищного строительства;-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха городских и сельских поселений. |

              В 2019 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на  6 528,13  тыс.рублей (при плане 6538,5 тыс.рублей).

              В 2019 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых семей»   предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 611,49 тыс.рублей (фактическое освоение – 611,34 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  250,0 тыс.рублей  (фактическое освоение – 249,94 тыс. рублей).

              В 2019 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом» предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 927,0 тыс.рублей (фактическое освоение – 917,1 тыс.рублей),  в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  4 740,0 тыс.рублей  (фактическое освоение – 4 749,75 тыс. рублей).

              В 2019 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов  земельными участками» в бюджете Аскизского района финансирование не предусмотрено, предоставлено 13 земельных участков льготной категории граждан.

              В 2019 году на мероприятия подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды»  финансирование не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 249,94 | 611,34 |
| 2 | 2.1.Описание границ  населенных пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН2.2. Выполнение инженерных изысканий, проектных работ для строительства , реконструкции и ремонта объектов муниципальной собственности МО Аскизский район РХ | 4 749 ,75 | 917, 10 |
|  | ИТОГО | **4 999, 69** | **1 528,44** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020годы»**

**1.      Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,99

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,01

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,99

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,01

Эффективность реализации программы  высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации  Муниципальной программы

«Жилище на 2017-2020 годы»

 за  2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2019 год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причиныотклонений фактическихзначений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс.   руб. | 15 220,59 | 6 538,50 | 6 528,13 |   |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |    |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 1 408,0 | 861,50 | 861,28 |  |
| Мероприятие 1Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобетение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, всего |   тыс.   руб |   1 408,0 |   861,50 |   861,28 |  |
| целевой индикатор  1Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  мол. семья,  ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  |  1,01 |  |
| **Подпрограмма «Свой дом»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 1 033,76 | 5677,00 | 5666,85 |  |
| Мероприятие  1Обеспечение МО поселений документами территориального планирования | тыс.руб. | 1 033,76 | 5677,00 | 5666,85 |  |
| целевой индикатор  1Обеспеченность МО поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  | 1,01 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок  действия Муниципальной программе «Жилище на 2017-2020 годы» на 2021- 2022 годы.