

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 18.02.2022 г. | с. Аскиз | | | № 87-п |

**Об утверждении отчета о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский района» за 2021 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район».

3. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасии

От 18.02.2022 г. № 87-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год**

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 г. № 874-п. Внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 10.06.2021 г. №394-п, от 13.07.2021 г. №494-п, от 12.10.2021 г. №753-п, от 26.10.2021 г. №788-п.

Выбор поставленной цели - совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республика Хакасия.

Задачи программы:

- содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;

- улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района.

В 2021 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 20 673,4 тысячи рублей (при плане 21 269,0тысяч рублей), из них:

1. Средства бюджета муниципального района – 2 763,4 тысяч рублей, при плане 3 359,0 тысяч рублей.

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 749,3 тысяч рублей.

2) Содержание в зимний период автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 243,1 тысяча рублей.

3) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» – 219,0 тысяч рублей.

4) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Подъезд к п. Ясная Поляна» – 591,7 тысяч рублей.

5) Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» - 292,3 тысячи рублей, из них:

- строительный контроль – 260,0 тысяч рублей;

- авторский надзор – 32,3 тысячи рублей.

6) Разработаны и утверждены Проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район – 668,0 тысяч рублей.

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на реконструкцию аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано 16 000,0 тысяч рублей, при плане 16 000,0 тысяч рублей.

Софинансирование бюджета МО – 162,0 тысячи рублей, при плане 162,0 тысячи рублей.

Итого «Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано на сумму 16 162,0 тысячи рублей, при плане – 16 162,0 тысячи рублей.

3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района.

Средства бюджета муниципального района – 1 748,0 тысяч рублей, при плане 1 748,0 тысяч рублей.

1) Иные межбюджетные трансферты на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, государственной экспертизы по реконструкции автомобильных дорог местного значения муниципального образования Аскизский район (Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Студенческая с. Бирикчуль) – 1 700,0 тысяч рублей.

2) Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, в том числе по ремонту искусственных сооружений на них (Усть-Чульский сельсовет) – 48,0 тысяч рублей.

Приложение 1

к Отчету о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год

**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель - совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республика Хакасия | | | | |
| Задача 1 "Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район" | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1 основное мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | 3 359,0 | 2 763,4 | 82,3 | Снижение по итогам торгов (разработка Проектов организации дорожного движения) |
| 2 основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | - | - | - |  |
| 3 основное мероприятие. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | 16 162,0 | 16 162,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 19 521,0 | 18 925,4 | 96,9 | Снижение по итогам торгов (разработка Проектов организации дорожного движения) |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 (км) (83) | 83 | 83 | 100 |  |
| Показатель 2 (км) (83) | - | - | - |  |
| Показатель 3 (км) (0,846) | - | - | - |  |
| ИТОГО достижение результата | 83 | 83 | 100 |  |
| Задача 2 "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района» | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 основное мероприятие. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, малых и отдаленных сел (в том числе на разработку проектной документации) | 1 700,0 | 1 700,0 | 100 |  |
| 2 основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, в том числе искусственных сооружений на них | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 1 748,0 | 1 748,0 | 100 |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 (км) (1,2) | - | - | - |  |
| Показатель 2 (м) (30) | 30 | 30 | 100 |  |
| ИТОГО достижение результата | | | 96,9 | Снижение по итогам торгов (разработка Проектов организации дорожного движения) |

Приложение 2

к Отчету о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год**

1) Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности (целевого индикатора) программы определяется по формуле:

О = Ф/П

где:

О - оценка достижения планового значения целевого индикатора;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

О1 = 83/83 = 1

О2 = 30/30 = 1

2) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом определяется по формуле:

Уо = (О1+ О2+ О3)/К

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уо = (1+1)/2 = 1

3) Коэффициент финансового обеспечения программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = БФ/БП

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы;

БФ - фактический объем финансирования программы;

БП - планируемый объем финансирования программы.

Иб = 20 673,4/21 269,0 = 0,97

4) Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Эп = Уо/Иб

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Эп = 1/0,97 = 1,03

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности высокий 1,03.

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район.

Приложение 3

к Отчету о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район» за 2021 год

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район», 2021 – 2026 годы, ответственный исполнитель – специалист 1 категории МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике Администрации Аскизского района» Гербер Аркадий Александрович**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа | | | | |
| Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, на которых обеспечено круглогодичное транспортное сообщение | км | 83 | 83 | 100 |
| Показатель 2  Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | м | 30 | 30 | 100 |
| Сводная оценка | x | x | x | 100 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x | 100 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,03 |

Исполняющий обязанности начальника

МКУ «Управление по градостроительной и

жилищной политике

Администрации Аскизского района» Р.П. Куянова