**Отчет**

**о ходе реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания  в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа  «Организация транспортного обслуживания  в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия. От 10.01.2017 г №1-п.

**Целью** муниципальной программы  является:

Обеспечение потребности населения, муниципальных и бюджетных учреждений Аскизского района в транспортном обслуживани0и.

Для достижения цели поставлены**задачи**:

1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

2. Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта и техники, необходимых для деятельности муниципальных и бюджетных учреждений.

В бюджете муниципального образования было предусмотрено 3279, тыс.рублей, финансирование составило 3279,3 тыс.рублей.

Для реализации мероприятий направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в бюджете было предусмотрены субсидии на затраты по перевозке пассажиров в размере 700,3 тыс.рублей (факт 770,3 тыс.рублей).

Приобретено 2 единицы транспортных средств на 2579 тыс.рублей.

Оценка эффективности Муниципальной программы оценивается как сохранения маршрутов по перевозке пассажиров, а также обновления парка техники.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2017год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| 1. | объемы финансирования | Тыс.рублей | 3279,3 | 3279,3 | 100 |
| мероприятие 1. Сохранение обслуживаемых маршрутов по перевозке пассажиров |  | 10 | 11 | 110 |
| Мероприятие 2. Обновление парка техники. Сохранение обслуживаемых маршрутов по перевозке пассажиров |  единиц  | 2  | 2  | 100 |
| Показатель результативности |  |  |  | 105% |

**Программа эффективна. Показатели выполнены на 102,5%**