

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.02.2022 с. Аскиз № 91-п

**О ходе реализации проекта**

**«Современный облик сельских**

**территорий» государственной**

**программы Российской**

**Федерации «Комплексное**

**развитие сельских территорий»**

**за 2020-2021 годы**

# В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020-2021 годы (прилагается).

2. Управлению образования администрации Аскизского района (Кучугешева И.П.), Управлению культуры администрации Аскизского района (Барашкова К.В.), Управлению по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района (Куянова Р.П.):

- назначить ответственных лиц за внесение сведений о ходе реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с использованием информационной системы планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП) в 2022 - 2024 годах, в срок до 21.02.2022г.;

- подготовить всю необходимую документацию (включая сметы, получение заключения государственной экспертизы ПСД, договора о внебюджетном финансировании проектов и т.д.) в соответствии с условиями отбора проектов КРСТ, в срок до 01.10.2022г. для перспективного участия в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ);

- провести все подготовительные работы (утверждение плана графика, проведение торгов) в сроки и по требованиям, установленным в Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021г. №082-09-2022-402.

- организовать постоянное видеонаблюдение по каждому объекту КРСТ.

3. Рекомендовать главам Администраций поселений Аскизского района в целях включения объектов в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023-2025 годы подготовить документы в соответствии с требованиями Приказа Министерства сельского хозяйства «Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в срок до 01.10.2022г.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Аскизский труженик»» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аскизского района Чугунекова Р.Г.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Аскизского района  Республики Хакасия  от 8.02.2022 №91-п |

**О ходе реализации**

**проекта «Современный облик сельских территорий»**

**государственной программы Российской Федерации**

**«Комплексное развитие сельских территорий» 2020-2021 годы**

Мероприятия, предусмотренные проектом «Современный облик сельских территорий»

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», направлены на реализацию следующих направлений:

а) строительство и реконструкция (модернизация) объектов (в том числе модульных), капитальный ремонт объектов, включая многофункциональные, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению (в том числе маломобильному):

государственных или муниципальных дошкольных образовательных организаций;

государственных или муниципальных общеобразовательных организаций;

государственных или муниципальных организаций дополнительного образования;

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, их структурные подразделения, врачебные амбулатории, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские здравпункты), а также здания (отдельные здания, комплексы зданий) центральных районных больниц, в том числе предусматривающих оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа;

государственных или муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

государственных организаций социального обслуживания;

государственных учреждений, подведомственных уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и их структурных подразделений, осуществляющих проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

б) строительство, реконструкция (модернизация) объектов, предназначенных для размещения в них организаций народных художественных промыслов, входящих в перечень, утвержденный в соответствии с [пунктом 1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=C60E85C3F495671C4B0F25B08E4693C8441DD3014CA652F7D91006A4F964F6FE3014B0DF87CCB16ACCEB0FDEE9D1FE46AF6689GBt5N) Федерального закона "О народных художественных промыслах";

в) реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов ремесленной деятельности, объектов туризма, объектов, имеющих туристический потенциал, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

г) приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов, указанных в [подпункте "а"](#Par1) настоящего пункта:

пассажирских автобусов (микроавтобусов), в том числе использующих природный газ в качестве моторного топлива;

санитарных автомобилей (автомобилей скорой помощи класса "А", оснащенных необходимым оборудованием);

комплексов передвижных медицинских на колесных транспортных средствах со стандартным оснащением для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения профилактического медицинского осмотра;

мобильных ветеринарных пунктов на колесных транспортных средствах с оснащением для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий;

мобильных утилизационных установок для обеспечения деятельности государственных учреждений, указанных в [абзаце девятом подпункта "а"](#Par9) настоящего пункта;

д) приобретение и установка модульных конструкций (за исключением объектов с массовым пребыванием граждан, указанных в [части 2.2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=C60E85C3F495671C4B0F25B08E4693C84517D1074BA652F7D91006A4F964F6FE3014B0DB8998E525CDB7488AFAD2FE46AD6795B5A201G4t5N) Градостроительного кодекса Российской Федерации), приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов, перечисленных в [подпункте "а"](#Par1) настоящего пункта;

е) строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

ж) строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление (включая техническое присоединение к газовым сетям), строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей (за исключением котельных);

з) строительство газораспределительных сетей с распределительными газопроводами низкого давления (для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления);

и) строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров;

к) строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения (при условии обязательного использования энергосберегающих технологий);

л) строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии для энергообеспечения объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

м) развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий передачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего в том числе возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

н) строительство объектов (зданий) для размещения в них многофункциональных государственных и муниципальных организаций, включая организации, указанные в [подпункте "а"](#Par1) настоящего пункта, а также иные государственные и муниципальные организации и учреждения.

Совместная работа Администраций поселений, Администрация Аскизского района и ГБУЗ Республики Хакасия «Аскизская МБ» по подготовке документов для участия в федеральном проекте "Современный облик сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее государственная программа) начата в 2020 году.

Государственная программа все время дорабатывалась, в нее вносились новые изменения и требования.

Первые 5 проектов сельских территорий были разработаны в октябре 2019 года и поданы на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия вместе с сопроводительными документами. Большая работа проводилась с поселениями и структурными подразделениями администрации Аскизского района по формированию документов. В период формирования документов дорабатывались и уточнялись проектно-сметные документации после заключения государственной экспертизы, уточнялись суммы софинансирования из бюджетов всех уровней. В первый год 2020 принимались только заявки на проекты – сроки реализации, которых составлял только 1 год.

Паспорта требовали бесконечной доработки с обязательным прикреплением необходимых документов:

1. Заявка (Паспорт КРСТ)
2. Копии ПСД, положительное заключение государственной экспертизы ПСД.
3. Копии документов, подтверждающие результаты общественного обсуждения.
4. Сведения о проведении анализа обоснованности закупочных цен (приобретение).
5. Копии генеральных планов сельских территорий с отображением в них объектов, предусмотренных в составе проекта.
6. Документы подтверждающие расходы, понесенные на разработку ПСД и проведение экспертизы.
7. Гарантийные письма, подтверждающие предусмотренные в проектах объемы бюджетных ассигнований на финансирование проекта из местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
8. В случае финансирования из внебюджетных источников (гарантийные письма, инвестиционные соглашения), подтверждающие данные намерения.

В результате проведенных всех подготовительных мероприятий предварительный отбор прошли 4 проекта:

- Комплексное развитие села Усть-Камышта Усть-Камыштинского сельсовета (338,0 балов);

- Комплексное развитие села Балыкса Балыксинского сельсовета (341,5 балов);

- Комплексное развитие села Бирикчуль Бирикчульского сельсовета (320,0 балов);

- Комплексное развитие села Кызлас Кызласского сельсовета (319,3 балов).

Проект – комплексное развитие села Бельтирское Бельтирского сельсовета (333,7 балов) не прошел отбор.

В связи ограниченности ресурсов на реализацию федеральной программы вышеназванные проекты по итогам основного отбора на 2021 год на финансирование не попали.

В 2021 году в результате реализации федеральной программы другими субъектами Российской Федерации и сложившейся экономии, из федерального бюджета были выделены дополнительные средства, которые были направленны на реализацию трех проектов комплексного развития сельских территорий:

- Комплексное развитие села Усть-Камышта Усть-Камыштинского сельсовета ;

- Комплексное развитие села Балыкса Балыксинского сельсовета;

- Комплексное развитие села Бирикчуль Бирикчульского сельсовета.

Лимиты заказчикам были доведены в июне 2021 года.

Проблемы возникли при проведении торгов, сроки проведения мероприятий сдвигались из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе по сельским домам культуры Усть-Камыштинского СДК и Бирикчульского СДК. По Балыксинскому совету - по водопроводу расторгнут первый контракт, в результате чего сроки проведения работ сдвинулись на несколько месяцев.

Были пересмотрены при заключении контрактов и объемы финансирования данных объектов: увеличилась стоимость капитальных ремонтов сельских домов культуры, снизилась стоимость ремонта водопровода, увеличилась стоимость приобретения школьных автобусов.

Увеличение стоимость контрактов по мероприятиям КРСТ проводилась за счет местного бюджета.

**Объемы финансирования (тыс.рублей)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | отклонения |
| Бюджет Российской Федерации | 62517,40 | 61112,08 | - 1405,32 |
| Бюджет Республики Хакасия | 631,50 | 617,30 | -14,2 |
| Бюджет МО Аскизский район | 637,88 | 3438,36 | +2800,48 |
| Внебюджетные средства | 3000,0 | 3000,0 | 0 |
| ВСЕГО | 66786,78 | 68167,74 |  |

По финансированию по мероприятиям КРСТ представлена информация в таблице 1 прилагаемой к данному приложению.

В течение реализации проектов на постоянной основе предоставлялась информация в Министерство хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Министерство экономического развития Республики Хакасия, Счетную палату Республики Хакасия о ходе реализации и финансированию объектов (с предоставлением фотоотчетов).

В августе 2021 года была введена программа 1С, в которую вводились все объекты и мероприятия по КРСТ. В данную программу необходимо было внести пошагово все подготовительные мероприятия, включая график проведения работ, проведение торгов с закреплением подтверждающих документов, контракты. Ход реализации программы (фотоотчеты, объемы финансирования с закреплением подтверждающих документов – платежными поручениями, соглашения о финансировании из внебюджетных источников) также отслеживался в программе 1С.

Вхождение в Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» требует больших усилий органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации Аскизского района. Требуется необходимая кадровая подготовка специалистов и ответственность специалистов для своевременной подготовке документов как для вхождения в программу, так и контроль и предоставления отчетов о ходе реализации мероприятий программы.

В рамках конкурсного отбора на 2022 год на вхождение в реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» от Аскизского района подготовлено и направлено 10 проектов (заявок):

- Комплексное развитие села Аскиз Аскизского сельсовета (731 балов);

- Комплексное развитие села Усть-Камышта Усть-Камыштинского сельсовета (600,8 балов);

- Комплексное развитие Кызласского сельсовета (550 балов);

- Комплексное развитие села Балыкса Балыксинского сельсовета (577 балов);

- Комплексное развитие Пуланкольского сельсовета (472 балов);

- Комплексное развитие Есинского сельсовета (570 балов);

- Комплексное развитие сельской агломерации Бискамжинский поссовет (520,7 балов);

- Комплексное развитие Верх-Аскизского сельсовета (471,3 – балов);

- Комплексное развитие села Бельтирское Бельтирского сельсовета (565 балов);

- Комплексное развитие Бирикчульского сельсовета (526 балов).

Предварительный отбор прошли 9 проектов, не прошел отбор проект – комплексное развитие села Бельтирское Бельтирского сельсовета.

На 2022 год в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» вошел проект – комплексное развитие села Аскиз Аскизского района Республики Хакасия (включены 15 мероприятий). Информация по финансированию мероприятий проекта КРСТ представлена в таблице 2 прилагаемой к данному приложению.

На 2024 год в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» вошел проект – комплексное развитие сельской агломерации Бискамжинский поссовет Аскизского района Республики Хакасия (включены 3 мероприятия).

Для вхождения в программу проведена большая подготовительная работа по каждому объекту в конце 2020 и начале 2021 года. Еще больших усилий для проведения подготовительных мероприятий для выполнения мероприятий программы потребуется в 2022 году.

Также в 2021 году уже сформирована предварительная заявка на 2023 год:

- Комплексное развитие села Усть-Камышта Усть-Камыштинского сельсовета (660,3 балов);

- Комплексное развитие села Балыкса Балыксинского сельсовета (688 балов);

- Комплексное развитие села Бельтирское Бельтирского сельсовета (626 балов);

- Комплексное развитие сельской агломерации рп поселок Аскиз (736 балов);

- Комплексное развитие села Пуланколь Пуланкольского сельсовета (590 балов).

Предварительный отбор будет произведен не ранее марта 2022 года.

С 2022 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заявки на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» принимаются в электронном виде с предварительным согласованием с Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики Хакасия и профильными Министерствами Республики Хакасия.

Администрацией Аскизского района в 1С (Информационная система планирования и контроля государственной программы (ИС ПК ГП)) сформированы в 2022 году все мероприятия КРСТ с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия (Таблица 2).

Специалистам отраслевых структурных подразделений необходимо своевременно вносить данные в программу 1С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к письму |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Информация по освоению субсидий в целях реализации мероприятий государственной программы** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | **Таблица 1** | |  |
|  | **«Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» на 01.01.2022** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дата и номер соглашения** | **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено соглашением, руб.** | | | | | **Кассовый расход, руб.** | | | | |
| **Всего** | **В том числе** | | | | **Всего** | **В том числе** | | |  |
| **федеральный бюджет** | **бюджет субъекта РФ** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** | **федеральный бюджет** | **бюджет субъекта РФ** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **КРСТ с.Усть-Камышта Аскизского района Республики Хакасия** | | | | | | | | | | | |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Камыштинская СОШ», с. Усть-Камышта, ул. Школьная, 32 | 4 479,67 | 4 390,52 | 44,35 | 44,80 | 0,00 | 4 479,24 | 4 390,09 | 44,35 | 44,81 | 0,00 |
| от 09.08.2021 №995608450-1-2021-002 | Капитальный ремонт здания МКУК «Усть-Камыштинский СДКД», с. Усть-Камышта, ул. Мира, 1 А | 33 554,42 | 30 926  ,49 | 312,39 | 315,54 | 2 000,0 | 33 554,42 | 30 926,49 | 312,39 | 315,54 | 2 000,0 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение и установка спортивного оборудования для Усть-Камыштинской СОШ, с. Усть-Камышта, пер. Спортивный, 2 А | 1 236,10 | 1 211,51 | 12,23 | 12,36 | 0,00 | 1 236,10 | 1 211,50 | 12,24 | 12,36 | 0,00 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение школьного автобуса для МБОУ "Усть-Камыштинская СОШ", », с. Усть-Камышта, ул. Школьная, 32 | 2 221,67 | 2 177,46 | 21,99 | 22,22 | 0,00 | 2 847,67 | 2 177,46 | 21 ,99 | 648,22 | 0,00 |
|  | **Итого** | **41 491,86** | **38 705,98** | **390,96** | **394,92** | **2 000,00** | **42 117,43** | **38 705,53** | **390,97** | **1 020,93** | **2 000,0** |
| **КРСТ с.Бирикчуль Аскизского района Республики Хакасия** | | | | | | | | | | | |
| от 09.082021 №95608413-1-2021-003 | Капитальный ремонт МКУК «Бирикчульский СДК», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бирикчуль, ул.Богдана Ховруна, 5 | 11 316,66 | 10 601,40 | 107 ,08 | 108,18 | 500,00 | 12 879,43 | 10 601,39 | 107,09 | 1 670,95 | 500,00 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ Лестранхозовской СОШ расположенной по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бирикчуль, улица Советская, 8 | 865,88 | 848,64 | 8,58 | 8,66 | 0,00 | 865,88 | 848,65 | 8,57 | 8,66 | 0,00 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ Бирикчульской СОШ расположенной по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бирикчуль, улица Студенческая, 8 | 865,88 | 848,65 | 8,58 | 8,65 | 0,00 | 865,88 | 848,66 | 8,57 | 8,65 | 0,00 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение школьного автобуса для МБОУ Лестранхозовской СОШ расположенной по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бирикчуль, улица Советская, 8 | 2 221,67 | 2 177,45 | 22,00 | 22,22 | 0,00 | 2 847,67 | 2 177,46 | 21,99 | 648,22 |  |
|  | **Итого** | **15 270,09** | **14 476,14** | **146,24** | **147,71** | **500,00** | **17 458,86** | **14 476,15** | **146,23** | **2336,48** | **500,00** |
| **КРСТ с.Балыкса Аскизского района Республики Хакасия** | | | | | | | | | | | |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Приобретение и установка спортивного оборудования для Балыксинской СОШ (Республика Хакасия, Аскизский район, с.Балыкса, ул.Центральная 21) | 1 236,1 | 1 211,47 | 12,24 | 12,39 | 0,00 | 1 236,10 | 1 211,47 | 12,24 | 12,39 | 0,00 |
| от 09.08.2021 №95608000-1-2021-011 | Капитальный ремонт здания МБОУ Балыксинской СОШ (Республика Хакасия, Аскизский район, с. Балыкса, ул. Центральная, д. 21) | 5 359,62 | 4 762,91 | 48,11 | 48,60 | 500,00 | 5 074,34 | 4 483,30 | 45,29 | 45,75 | 500,00 |
| от 11.08.2021 №95608409-2021-002 | Реконструкция водопроводной сети ул. Центральная и переулок Почтовый, с. Балыкса, Аскизский район, Республика Хакасия | 3 429,11 | 3 360,90 | 33,95 | 34,26 | 0,00 | 2 281,02 | 2 235,62 | 22,58 | 22,81 |  |
|  |  | **10 024,83** | **9 335,28** | **94,30** | **95,25** | **500,0** | **8 591,46** | **7 930,40** | **80,11** | **80,95** | **500,0** |
|  | **ВСЕГО** | **66 786,78** | **62517,40** | **631,50** | **637,88** | **3000,0** | **68167,74** | **61112,08** | **617,30** | **3438,36** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия КРСТ с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия на 2022 год**  **Таблица 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование ГРБС** | **2022** | | | | | **2023** | | | | | **2024** | | | | | Итого | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВБ** |
| **Управление образования в том числе** | **14172,94** | **12501,3** | **126,79** | **127,55** | **1417,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **702,58** | **695,4** | **7,18** | **0** | **0** | **14875,52** | **13196,7** | **133,97** | **127,55** | **1417,3** |
| Капитальный ремонт МБОШИ Аскизский лицей-интернат (отопление, кровля) | 6620,29 | 5839,6 | 59,08 | 59,58 | 662,03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **6620,29** | **5839,6** | **59,08** | **59,58** | **662,03** |
| Капитальный ремонт Калиниской СОШ (кровля) | 315,12 | 277,9 | 2,87 | 2,84 | 31,51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **315,12** | **277,9** | **2,87** | **2,84** | **31,51** |
| Капитальный ремонт детский сад "Тополек"(ремонт полов) | 812,2 | 716,4 | 7,27 | 7,31 | 81,22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **812,2** | **716,4** | **7,27** | **7,31** | **81,22** |
| Капитальный ремонт детский сад "Светлячок"(замена окон, отопление) | 1405,22 | 1239,5 | 12,55 | 12,65 | 140,52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **1405,22** | **1239,5** | **12,55** | **12,65** | **140,52** |
| Капитальный ремонт детский сад "Родничек"( отопление) | 1991,18 | 1756,3 | 17,84 | 17,92 | 199,12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **1991,18** | **1756,3** | **17,84** | **17,92** | **199,12** |
| Капитальный ремонт Аскизский РЦДТ (отолпение, кровля) | 1764,87 | 1556,7 | 15,8 | 15,88 | 176,49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **1764,87** | **1556,7** | **15,8** | **15,88** | **176,49** |
| Приобретение спортивного оборудования Калиниская СОШ | 629,1 | 554,9 | 5,63 | 5,66 | 62,91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **629,1** | **554,9** | **5,63** | **5,66** | **62,91** |
| Приобретение спортивного оборудования МБОШИ Аскизский лицей-интернат | 634,96 | 560 | 5,75 | 5,71 | 63,5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **634,96** | **560** | **5,75** | **5,71** | **63,5** |
| Капитальный ремонт Бискамжинский СОШ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 702,58 | 695,4 | 7,18 |  |  | **702,58** | **695,4** | **7,18** | **0** | **0** |
| **Управление культуры в том числе** | **16353,91** | **14695,1** | **148,56** | **149,94** | **1360,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16353,91** | **14695,1** | **148,56** | **149,94** | **1360,3** |
| Капитальный ремонт здания "Аскизский РЦКД" (система теплоснабжения) | 2850,9 | 2514,7 | 25,45 | 25,66 | 285,09 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **2850,9** | **2514,7** | **25,45** | **25,66** | **285,09** |
| Капитальный ремонт здания "Центральная районная библиотека им М.Е.Кильчичакова" | 13503,01 | 12180,4 | 123,11 | 124,28 | 1075,22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **13503,01** | **12180,4** | **123,11** | **124,28** | **1075,2** |
| **УЖКХ в том числе** | **334702,61** | **283389,6** | **2862,798** | **2891,44** | **45558,772** | **828128,29** | **747456** | **7550,09** | **7626,32** | **65495,88** | **407782,55** | **370264,6** | **3740,12** | **3777,83** | **30000** | **1570613,45** | **1401110,2** | **14153,008** | **14295,59** | **141055** |
| Строительство средней школы на 825 мест, село Аскиз, ул. Мира 1А | 208890,5 | 174350,4 | 1761,19 | 1778,91 | 31000 | 679854,25 | 620498,1 | 6267,66 | 6330,96 | 46757,53 | 407782,55 | 370264,6 | 3740,12 | 3777,83 | 30000 | **1296527,3** | **1165113,1** | **11768,97** | **11887,7** | **107758** |
| Строительство многофункционального культурно-образовательного центра детей и молодежи с. Аскиз ул. Красноармейская 4 А | 94865,03 | 81216 | 820,38 | 828,65 | 12000 | 148274,04 | 126957,9 | 1282,43 | 1295,36 | 18738,35 | 0 |  |  |  |  | **243139,07** | **208173,9** | **2102,81** | **2124,01** | **30738** |
| Строительства сетей канализации протяженностью 500 м с устройством КНСс. Аскиз ул. Мира 1А | 2451,75 | 2005,2 | 20,35 | 20,46 | 405,74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **2451,75** | **2005,2** | **20,35** | **20,46** | **405,74** |
| Строительство тепловой сети прротяженностью 500 м с. Аскиз ул. Мира 1А | 25667,56 | 23663,9 | 239,035 | 241,44 | 1523,185 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **25667,56** | **23663,9** | **239,035** | **241,44** | **1523,2** |
| Строительство сети водопровода 480 м. с. Аскиз ул. Мира 1А | 2827,77 | 2154,1 | 21,843 | 21,98 | 629,847 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | **2827,77** | **2154,1** | **21,843** | **21,98** | **629,85** |
| **Итого** | **365229,46** | **310586** | **3138,148** | **3168,93** | **48336,382** | **828128,29** | **747456** | **7550,09** | **7626,32** | **65495,88** | **408485,13** | **370960** | **3747,3** | **3777,83** | **30000** | **1601842,88** | **1429002** | **14435,538** | **14573,08** | **143832** |