|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от   18.03.2019 г.  |  с.Аскиз |                                 №  113-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Совершенствование и развитие**

**автомобильных дорог муниципального образования**

**Аскизский район на 2017-2020 годы»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной  программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский района 2017-2020 годы» за 2018 год.

2.  Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

Утвержден постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасии

                                                                                                                              от  18.03.2019 г.  № 113-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы»**

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» (постановление от 21.12.2016 г. № 1264-п).  Внесены изменения в постановление Администрации Аскизского района  (постановление от 06.11.2018 г. № 973-п).

Выбор поставленной цели совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республика Хакасия.

Задачи программы:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;

- улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Аскизского района.

В 2018 году заключены контракты и выполнены работы по следующим мероприятиям:

1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль» - 1 449,43 тыс.рублей (5 км).

2.   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль» - 410,17 тыс.рублей.

3.  Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на

территории Аскизского района – 300,00 тыс.рублей.

4.   Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Ясная Поляна» - 135,00

тыс.рублей (5 км).

     В 2018 году по Муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» профинансированы мероприятия на сумму  25 904,27 тыс.рублей (при плане 26 216,87 тыс.рублей), в том числе кредиторская задолженность за 2016 год – 7 714,69 тыс.рублей, за 2017 год – 15 894,97 тыс.рублей.

Освоено:

 - 1 903,77 тыс.рублей – средства бюджета муниципального района на содержание автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения муниципального района

(83 км).

  - 1 449,43 тыс.рублей - средства бюджета муниципального района на ремонт автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения муниципального района

(83 км).

**Следуя методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы**

**1.**  **Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = 83/83 = 1,0

**2.**  **Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = 1,0

**3.**   **Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = 25 904,27/26 216,87 = 0,99

**4.**  **Оценка эффективности реализации программы:**

Эп = 1/0,99 = 1,01

Эффективность реализации программы высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образованияАскизский район на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года** |  |
|  |
|  |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» |   |   |   |   |   |  |
| объемы финансирования | тыс.   руб. | 15 086,20 | 26 216,87 | 25904,27 |   |  |
| Задача № 1 "Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район" |  |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс.   руб. | 1 541,00 | 2 216,37 | 1903,77 | *нет финансирования за счет средств дорожного фонда муниципального района* |  |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс.   руб. | 0 | 1 449,43 | 1 449,43 |   |  |
| Задача № 2. "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района" |  |
| Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.   руб. | 10 101,30 | 12 758,69 | 12 758,69 |  |  |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел | тыс.   руб. | 3 443,90 | 8 132,38 | 8 132,38 |  |
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | тыс.   руб. | 0 | 1 660,00 | 1 660,00 |   |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км | 83 | 83 | 83 |   |  |
| целевой индикатор 1 | км | 83 | 83 | 83 |   |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |   |   |   | 1,01 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» |  |
|  |