|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 25.03.2020 г. | с. Аскиз | № 246-п |

**О  проведении  экологических мероприятий на территории  Аскизского  района  в  2020 году**

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по экологии, повышения уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования Аскизский район, руководствуясь ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.  Установить на территории муниципального образования Аскизский район сезон проведения работ по реализации экологических мероприятий, наведению санитарного порядка, озеленению с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 г.

2. Утвердить рекомендуемый План по реализации экологических мероприятий на территориях городских и сельских поселений Аскизского района на 2020 год (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по исполнении  Плана    по реализации экологических мероприятий на территориях городских и сельских поселений Аскизского района (далее – Районная комиссия) (приложение2).

4. Утвердить прилагаемый график выездных совещаний Районной комиссии (приложение 3).

            5. Рекомендовать главам сельских и городских поселений Аскизского района:

5.1. В срок до 01 апреля 2020 года  создать сельские и городские комиссии по реализации экологических мероприятий в муниципальных образованиях района.

5.2. В срок до 01 апреля 2020 года разработать и утвердить план по реализации экологических мероприятий на территории подведомственной территории на 2020 год с учетом рекомендуемого Плана, указанного в п.3 настоящего Постановления.

5.3. Представлять в Районную комиссию отчеты о проведении экологических мероприятий, ежемесячно до 01 числа каждого месяца с 01 мая 2020 года  по  01 октября 2020 года.

5.4. Организовать и провести работы на территории поселений экологических мероприятий, по ликвидации несанкционированных свалок  в срок до 01 июня 2020 года и на территории кладбищ в срок до 28 апреля 2020года.

5.5. Провести работу по соблюдению административного законодательства в сфере экологии на территории населенных пунктов.

            6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, предпринимателям Аскизского района:

6.1. Разработать по согласованию с администрациями сельских и городских поселений планы мероприятий по реализации экологических мероприятий на подведомственных объектах и территориях в срок до 01 апреля 2020 года.

6.2. В соответствии с разработанными планами мероприятий содержать в надлежащем санитарном состоянии закрепленные территории, торговые объекты и прилегающие к объектам территорий, производственные и строительные площадки и т.д.

            7. Начальнику управления образования администрации Аскизского района И.П.Кучугешевой, директору ГБПОУ РХ «ПУ-18» В.Н.Топоевой (по согласованию) обеспечить активное участие учащихся школ и ПУ-18 в проведении мероприятий согласно экологических требований к территориям и населенным пунктам.

            8. Автономному учреждению средств массовой информации муниципального образования Аскизский район "Асхыс Чайааны" А.В. Ковригину регулярно освещать в средствах массовой информации материалы о ходе проведения районного экологического конкурса.

            9. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты  «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

            10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия  Н.С.Асочакова.

Глава Администрации                                                                               А.В.Челтыгмашев

Приложение 1

к постановлению Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 25.03.  2020 г\_\_\_№  246-п\_\_\_\_\_

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН

по реализации экологических мероприятий на территориях городских и сельских поселений Аскизского района на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | мероприятия | ответственные исполнители | срок исполнения |
| 1 | Проведение экологических конкурсов  акций и т.д. на территории муниципального образования. 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек, протекающих в черте поселения и за пределами;  2)«Чистое село (поселок)» | Администрация поселения, общеобразовательные организации | В течение года |
| 2 | Организовать и провести субботники в поселениях. | Администрация поселения, старосты населенных пунктов. | апрель, май |
| 3 | Обустройство (строительство) мест площадок  ТКО  в населенном пункте (соответствии с требования СанПиНа 2.1.7.3550-19) | Администрация поселения, старосты населенных пунктов |  |
| 4 | При подготовке к празднованию 75 - Дня победы в ВОВ.  1) Провести уборку, благоустройство и озеленение мемориальных комплексов, площадок (ремонт ограждения и покраска);  2) Провести уборку, благоустройство на территориях организаций и учреждений,  привести надлежащее состояние  улицы в поселениях (ликвидировать несанкционированные свалки, побелка бордюр вдоль дорог, установка вдоль дорог к шествию предпраздничных аншлагов). | Администрация поселения, руководители организаций и учреждений данного населенного пункта | до 5 мая |
| 5 | Активизировать работу с населением  и  провести уточнение по закреплению прилегающей территории за домовладельцами организациями учреждениями и предприятиями торговли, согласно положению благоустройства поселения | Администрация поселения | апрель, май |
| 6 | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | Администрация поселения | март |
| 7 | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | Депутаты Совета муниципальных образований, старосты, комиссии по благоустройству  поселений | до 15 апреля |
| 8 | Направить гражданам - собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние (по результатам рейдов) | Администрация  поселения | до 10 апреля |
| 9 | Провести собрания граждан (сходы) по вопросам соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселений и соблюдения правил содержания домашних животных. | Администрация поселения | апрель, май |
| 10 | Установить запрещающие «аншлаги» за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в местах отдыха. | Администрация поселения, старосты населенных пунктов | апрель, май |
| 11 | Организовать и провести работы по уборке кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация поселения, старосты населенных пунктов | апрель, май |
| 12 | Привлекать к общественным работам  по весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | Администрация поселения | в течение года |
| 13 | Озеленить территории торговых точек и пунктов питания магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности | Руководители организаций, предприятий, учреждений | апрель – сентябрь |
| 14 | Организовать спиливание опасных деревьев в населенных пунктах поселения | Администрация поселения | в течение года |
| 15 | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельских и  городских поселений | ООО «Аэросити – 2000» (по согласованию), Администрация поселения | 2-4 квартал 2020 года |
| 16 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | Администрация поселения | постоянно |
| 17 | Провести  работу с собственниками о необходимости разобрать и вывезти разрушенные и сгоревшие строения домов | Администрация поселения | в течение года |
| 18 | Организовать работы по организации мест для массового купания населения | Администрация поселения | май, июнь |
| 19 | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора в населенных пунктах поселения | ООО «Аэросити – 2000», Администрация поселения | в течение года |
| 20 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок  в поселениях | Администрация поселения | 2  квартал 2020 года |
| 21 | Произвести ремонт дорог местного значения | Администрация поселения | 2 - 3 квартал 2020 года |
| 22 | Провести на территориях сельских и городских поселений смотр-конкурс по озеленению и благоустройству по номинациям: двор образцового содержания; подъезд образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству и др. с подведением итогов. | Администрация поселения | июнь - сентябрь |
| 23 | Совместно с участковыми уполномоченными отделения полиции применять меры воздействия к нарушителям содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством | Администрация поселения  Участковые уполномоченные отделения полиции  (по согласованию) | постоянно в течение года |
| 24 | Активизировать работу  административной комиссии по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов, квартир за: несанкционированные свалки; сжигание мусора; растительных остатков и ТБО; сваливания мусора и выливание жидких помоев за пределами своего участка. | Администрация поселения  Участковые уполномоченные отделения полиции  (по согласованию)  Административная комиссия Администрации Аскизского района | июнь, август |
| 25 | Провести  разъяснительную работу  с населением поселений Аскизского района о  необходимости наведения санитарного порядка на прилегающих территориях | Администрация поселения | апрель, май |
| 26 | Провести  разъяснительную работу о необходимости пастьбы скота, определить места выпаса | Администрация поселения | апрель, май |

Приложение 2

к постановлению  Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 25.03 2020 г № \_246-п\_\_\_\_

СОСТАВ

Районной комиссии по исполнению экологических мероприятий

на территории поселений Аскизского района

            Асочаков Н.С. – заместитель главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия, председатель комиссии;

Челтыгмашев А.С. – заместитель главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия, заместитель председателя;

            Мильхеев Л.А. – ведущий специалист Управления по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

            Зауер А.А. – начальник Управления сельского хозяйства администрации Аскизского района Республики Хакасия;

            Золотарева Т.М. – заведующая отделом по работе с поселениями и общественностью Администрации Аскизского района Республики Хакасия;

            Куянова Р.П. – исполняющий обязанности начальника Управления по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района;

            Мамышева Е.В. – главный специалист по работе с предпринимателями Администрации Аскизского района Республики Хакасия;

Мильхеева И.Н. – ведущий специалист ТО в Аскизском районе Управления Роспотребнадзора Республики Хакасия (по согласованию);

            Субракова К.Л – главный специалист Управления культуры администрации Аскизского района Республики Хакасия;

            Семина О.В. – инженер по технике безопасности Управления образования администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Приложение 3

к постановлению  Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от \_25.03. 2020 г № \_246-п\_\_\_\_

ГРАФИК

выездных совещаний районной комиссии по проведению экологических мероприятий на территории Аскизского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Муниципальные образования Аскизского района** | **выезды** |
| 1 | Бельтирский сельсовет | июль |
| 2 | Есинский сельсовет | июль |
| 3 | Усть-Чульский сельсовет | июль |
| 4 | Аскизский поссовет | июль |
| 5 | Базинский сельсовет | июль |
| 6 | Верх-Аскизский сельсовет | июль |
| 7 | Кызласский сельсовет | июль |
| 8 | Бискамжинский поссовет | август |
| 9 | Бирикчульский сельсовет | август |
| 10 | Балыксинский сельсовет | август |
| 11 | Вершино-Тейский поссовет | август |
| 12 | Пуланкольский сельсовет | август |
| 13 | Усть-Камыштинский сельсовет | август |
| 14 | Аскизский сельсовет | август |