|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от   24.03.2020 | с.Аскиз | | | №  240-п |
|  |  |  |  |  |

Об утверждении отчета о ходе реализации

Муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение  энергетической эффективности

в муниципальном образовании Аскизский район

на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет**:

1.  Утвердить отчет Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2019 год.

         2.      Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе.

 3.  Направить настоящее постановление для опубликование в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 24.03. 2020 г. № 240-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2019 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на  2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее в Муниципальной программе – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия, главные распорядители бюджетных средств (по согласованию), сельские и городские поселения Аскизского района (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" по итогам 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей на 2019 год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по программе: | тыс.  руб. | 28 959,02 | 9 289.60 | 9 289.60 |  |
| 2 | в т.ч.формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб | 10 473.30 | 9 289.60 | 9 289.20 |  |
| 3 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % (61% базов.знач) | % | 55,4 | 54,8 | 55,0 |  |
| 4 | Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (10423 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | % | 4797, 41 тыс. кВт | 7 091,0  тыс. кВт | 3845,54 тыс. кВт |  |
| 5 | **ИТОГО достижение результата** | | | | | 0,77 |

Доля расходов на формирование аварийного запаса угольного топлива 2019 г составило 9 289.20  тыс. рублей (республиканский бюджет 5 864,00 тыс. рублей, районный бюджет 3 425.20 тыс. рублей)

Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям 2019 зафиксировано не было.

Расчет эффективности программы

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =9 289.20/ 9 289.60=1,0;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 55,0/54,8=1,003, О2 = 3845,54/7 091,0  =0,54;

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= 1,0+1,003+0,54/2 = 0,77;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,**Эп = 0,77/1,0 = **0,77**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности 0,77

Дальнейшая реализация Муниципальной программы

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будет продолжено выполнение программных мероприятий, направленные на:

- создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.