****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 с. Аскиз № 1031-п

**О внесении изменений в Муниципальную программу Аскизского района «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.12.2016 № 1264-п**

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 – 2022 годы», руководствуясь ст.ст. 35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Внести изменения в наименование Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.12.2016 № 1264-п, изложив его в следующей редакции: «Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 – 2020 годы».

2. Внести изменения в Муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 – 2022 годы» изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Аскизский труженик» для опубликования и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение к

Постановлению Администрации Аскизского района Республики Хакасия

от *«30 » декабря 2020 года* № 1031-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Аскизского района

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 – 2020 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» |
| Соисполнители | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, Муниципальные образования поселений Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
| Цель | совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия |
| Задачи | - содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;  - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района |
| Целевые индикаторы и показатели | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, на которых обеспечено круглогодичное транспортное сообщение:  2017 год – 83 км.;  2018 год – 83 км.;  2019 год – 83 км.;  2020 год – 83 км.  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:  2017 год – 30,1 процентов;  2018 год – 28,6 процентов;  2019 год – 27,1 процентов;  2020 год – 25,6 процентов  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта:  2017 год – 8,56 км., в том числе в малых и отдаленных селах Аскизского района – 6,86 км.;  2018 год – 5,01 км.;  2019 год – 1,5 км.;  2020 – 0 км.  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после реконструкции:  2017 – 2019 годы – 0 км.;  2020 год – 0,846 км.;  2020 – 0 км.  - протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта:  2017 год – 10,0 м.;  2018 – 2020 годы – 0 м. |
| Этапы и сроки реализации | 2017 – 2020 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составляет 91 251,97 тысяч рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 78 654,07 тысяч рублей; средства бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия – 12 597,9 тысяч рублей.  Финансирование по годам:  - 2017 год – 39 570,60 тысяч рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 36 103,00 тысяч рублей; средства бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия – 3 467,60 тысяч рублей.  - 2018 год – 26 216,87 тысяч рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 22 551,07 тысяч рублей; средства бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия – 3 665,80 тысяч рублей  - 2019 год – 2 809,40 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия;  - 2020 год – 22 655,1 тысяч рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 20 000,0 тысяч рублей; средства бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия – 2 655,1 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, на которых обеспечено круглогодичное транспортное сообщение – 83 км.  - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования – до 22,6 процентов;  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта – 15,07 км.;  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после реконструкции – 0,846 км.;  - протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта – 10,0 м. |

1. **Общая характеристика**

Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского района становится в настоящее время необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни его населения.

По состоянию на 01.01.2019 протяженность поставленных на учет органами местного самоуправления, автомобильных дорог общего пользования в Аскизском районе составляет 570,9 км., в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район – 83 км.;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципальных образований поселений Аскизского района Республики Хакасия – 487,9 км.

Из общей протяженности утвержденных автомобильных дорог Аскизского района доля протяженности автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, составляет 27,9 процента и доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 67,2 процента.

Недостаточное финансирование ремонтных и других видов работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств, приводит к накоплению количества не отремонтированных участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции, что в свою очередь приводит к удорожанию проведения таких мероприятий.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию дорог и зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Для улучшения показателей по Аскизскому району необходимо ежегодно направлять бюджетные средства на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, в том числе их содержание.

Основными направлениями дорожной деятельности для автомобильных дорог общего пользования являются:

- обеспечение безопасного круглогодичного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками, при любых погодных условиях;

- предохранение дорог от преждевременного износа и разрушения.

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии, конечной целью деятельности дорожной отрасли является обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях, и, как результат – обеспечение транспортной доступности для всех слоев населения, а также ускорение товародвижение и снижение транспортных издержек.

1. **Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации Программы, цель и задачи**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы сформированы на основе положений [Стратегии](#Par36) социально-экономического развития муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017- 2020 годы, принятой решением Совета депутатов Аскизского района от 25.05.2017 № 76-рс, которые выражаются, в том числе в развитии транспортной системы.

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь развития транспортной отрасли с развитием других отраслей экономики и социальной сферы, которые не только определяют требования к автомобильным дорогам, но и возможности развития отрасли. Среди основных, сформулированы следующие направления и ориентиры развития транспортной системы:

- повышения привлекательности территории для развития транзитных транспортных потоков (строительство автодороги В-Тея - Таштагол) и инфраструктуры по их обслуживанию (придорожного сервиса);

- обеспечения высокого уровня транспортной доступности всех населенных пунктов, перспективных промышленных, туристско-рекреационных и сельскохозяйственных зон;

- обеспечения повышения уровня безопасности автодорожного движения за счет реконструкции дорожного покрытия и строительства объездных дорог вокруг населенных пунктов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами муниципальной транспортной политики определены цель и задачи Программы.

В период реализации настоящей Программы основной целью является совершенствование и развитие существующей сети автомобильных дорог.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;

- проведение мероприятий по улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района.

1. **Сроки и этапы реализации**

Реализация мероприятий Программы осуществляется в 2017 – 2020 годах. Этапы не выделяются.

1. **Перечень программных мероприятий**

Перечень предусмотренных в Программе мероприятий приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансовые затраты на реализацию Программы осуществляются за счет средств дорожного фонда муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, средств субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасии, средств бюджетов поселений.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составляет 91 251,97 тысяч рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- из республиканского бюджета Республики Хакасия – 78 654,07 тысяч рублей;

- из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия – 12 597,9 тысяч рублей.

Объем финансирования определяется исходя из требований к эксплуатационному состоянию действующей сети автомобильных дорог.

1. **Перечень целевых показателей**

Перечень целевых показателей результативности реализации Программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Индикаторы результативности по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача № 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район» | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, на которых обеспечено круглогодичное транспортное сообщение | км | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2. | Задача № 2 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района» | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта, в том числе в малых и отдаленных селах Аскизского района | км | - | 8,56 | 5,01 | 1,5 | - |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после реконструкции, в том числе в малых и отдаленных селах Аскизского района | км | - | - | - | - | 0,846 |
| 2.3. | Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | м. | - | 10 | - | - | - |
| 2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования | процентов | 31,6 | 30,1 | 28,6 | 27,1 | 25,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к Муниципальной программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2022 годы" | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Муниципальной программы, тыс.рублей | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель/*соисполнитель* |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | 2020 год | | |
| Респ. бюджет | Район. бюджет | Итого | Респ. Бюджет | Район. бюджет | Итого | Район. бюджет | Респ. Бюджет | Район. бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| **1.** | **Задача №1 "Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, ИТОГО, в том числе: | 9 080,46 | 0 | 3 467,60 | 3 467,60 | 0 | 2 216,37 | 2 216,37 | 944,39 |  | 2 452,10 | 2 452,10 | МКУ Управление ЖКХ, Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| *1.1.1.* | *Пуланколь-Камышта-Аев, 37км., Пуланколь-Камышта-Аев – оз.Баланкуль, 16 км., Пуланколь-Сыры, 8км.* | *5 522,60* | *-* | *2 954,38* | *2 954,38* | *-* | *1 192,68* | *1 192,68* | *445,16* |  | *930,38* | *930,38* | МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| *1.1.2.* | *Усть-Чуль – Илиморов – Политов, 8 км.* | *1 280,08* | *-* | *293,15* | *293,15* | *-* | *277,11* | *277,11* | *148,35* |  | *561,47* | *561,47* |
| *1.1.3.* | *Подъезд к п.Ясная Поляна, 5 км.* | *1 103,68* | *-* | *220,07* | *220,07* | *-* | *320,18* | *320,18* | *269,79* |  | *293,64* | *293,64* |
| *1.1.4.* | *Разработка КСОДД муниципального района* | *366,40* | *-* | *-* | *0* | *-* | *300,00* | *300,00* | *66,40* |  | *0* | *0,00* |
| *1.1.5.* | *Казановка-музей Анчыл-чон, 9 км.* | *141,09* | *-* | *-* | *0* | *-* | *126,40* | *126,40* | *14,69* |  | *0,0* | *0,00* |
| *1.1.6.* | *Паспортизация автомобильных дорог* | *666,62* |  |  | *0* |  |  |  |  |  | *666,62* | *666,62* |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, ИТОГО, в том числе: | 3 314,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449,43 | 1 449,43 | 1 865,01 |  | 0 | *0,00* | МКУ Управление ЖКХ, Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| *1.2.1.* | *Ремонт дорог района: "Пуланколь-Камышта-Аев", 37км."Пуланколь-Камышта-Аев" – оз.Баланкуль, 16 км.* | *1 449,43* | *-* | *-* | *0* | *-* | *1 449,43* | *1 449,43* | *0* |  | *0* | *0,00* | *МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия* |
| *1.2.2.* | *Ремонт автодороги Усть-Чуль-Илиморов-Политов* | *1 865,01* | *-* | *-* | *0* | *-* | *-* | *0* | *1 865,01* |  | *0* | *0,00* | *МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия* |
| 1.3. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район, ИТОГО, в том числе: | 20 203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 203,00 | *20 203,00* | МКУ Управление ЖКХ, Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| *1.3.1.* | *Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги Усть-Чуль – Илимиров – Политов в Аскизском районе Республики Хакасия* | 20 203,00 | *-* | *-* | *0* | *-* | *-* | *0* | *0* | *20 000* | *203,00* | *20 203,00* | *МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия* |
| **1.3.** | **ИТОГО по задаче 1** | **32 597,90** |  | **3 467,60** | **3 467,60** | **0** | **3 665,80** | **3 665,80** | **2 809,40** | **20 000,00** | **2 655,10** | **22 655,10** |  |
| **2.** | **Задача № 2 "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе: | 35 618,69 | 22 860,00 | 0,00 | 22 860,00 | 12 758,69 | 0,00 | 12 758,69 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия / |
| *2.1.1.* | *ремонт дорог в рп.Аскиз (подъезд в рп. Аскиз, ул.Вокзальная, Октябрьская, Советская, пер.Пушкина, 4706 м2)* | *5 500,00* | *5 500,00* | *-* | *5 500,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Аскизского поссовета* |
| *2.1.2.* | *ремонт автомобильных дорог в с.Балыкса (ул.Центральная, 1,075 км.)* | *11 718,69* | *8 160,00* | *-* | *8 160,00* | *3 558,69* | *-* | *3 558,69* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Балыксинского сельсовета* |
| *2.1.3.* | *ремонт ул. Ешмекова (1,3км.), Дорожная (0,4км.) в п. Бискамжа* | *18 400,00* | *9 200,00* | *-* | *9 200,00* | *9 200,00* | *-* | *9 200,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Бискамжинского поссовета* |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел, в том числе: | 19 715,38 | 11 583,00 | 0 | 11 583,00 | 8 132,38 | 0 | 8 132,38 | 0 |  | 0 |  | МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия / |
| *2.2.1.* | *ул.Центральная в аале Тюрт-Тас (1,3 км.)* | *823,00* | *823,00* | *-* | *823,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Кызласского сельсовета* |
| *2.2.2.* | *переулки в аале Абрамов (0,6 км.)* | *413,00* | *413,00* | *-* | *413,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Есинского сельсовета* |
| *2.2.3.* | *ул.Центральная, Промхозная в п.Шора (2,11 км.)* | *3 306,00* | *1 653,00* | *-* | *1 653,00* | *1 653,00* |  | *1 653,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Балыксинского сельсовета* |
| *2.2.4.* | *ул.Баланкульская в с.Камышта (0,96 км.)* | *1 322,00* | *661,00* | *-* | *661,00* | *661,00* | *-* | *661,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Пуланкольского сельсовета* |
| *2.2.5.* | *ул.Карла Маркса в аале Политов (2,0 км.)* | *1 566,00* | *1 377,00* | *-* | *1 377,00* | *189,00* | *-* | *189,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация У-Чульского сельсовета* |
| *2.2.6.* | *ул.Бирикчудьская, ул.Тейская в аале В.Тея (2,4 км.)* | *3 306,00* | *1 653,00* | *-* | *1 653,00* | *1 653,00* | *-* | *1 653,00* | *0* |  | *0* |  |
| *2.2.7.* | *улицы в п. Неожиданный (2,9 км.)* | *2 560,00* | *1 280,00* | *-* | *1 280,00* | *1 280,00* | *-* | *1 280,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Балыксинского сельсовета* |
| *2.2.8.* | *ул. Абаканская в аале Бырганов (0,88 км.)* | *1 797,45* | *901,00* | *-* | *901,00* | *896,45* | *-* | *896,45* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Есинского сельсовета* |
| *2.2.9.* | *ул. Вокзальная в п.ст. Сартак (0,3 км.)* | *614,00* | *307,00* | *-* | *307,00* | *307,00* | *-* | *307,00* | *0* |  | *0* |  |
| *2.2.10.* | *ул. Степная в аале Сафьянов (0,4 км.)* | *139,00* | *139,00* | *-* | *139,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Усть-Камыштинского сельсовета* |
| *2.2.11.* | *ул. Вокзальная в п.ст. Уйтак (0,13 км.)* | *150,00* | *150,00* | *-* | *150,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  |
| *2.2.12.* | *ул. Вокзальная в п.ст. Ханкуль (0,45 км.)* | *733,00* | *733,00* | *-* | *733,00* | *-* | *-* | *0* | *0* |  | *0* |  |
| *2.2.13.* | *ул. Чахсы-Хоных в аале Илиморов (1,8 км.)* | *2 985,93* | *1 493,00* | *-* | *1 493,00* | *1 492,93* | *-* | *1 492,93* | *0* |  | *0* |  | *Администрация У-Чульского сельсовета* |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, в том числе: | *3 320,00* | 1 660,00 | 0 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0 | 1 660,00 | 0 |  | 0 |  | МКУ Управление ЖКХ / Администрация Аскизского района Республики Хакасия / |
| *2.3.1.* | *мостовой переход в аале Перевозное* | *3 320,00* | *1 660,00* | *-* | *1 660,00* | *1 660,00* | *-* | *1 660,00* | *0* |  | *0* |  | *Администрация Есинского сельсовета* |
| **2.4.** | **ИТОГО по задаче 2** | ***58 654,07*** | **36 103,00** | **0** | **36 103,00** | **22 551,07** | **0** | **22 551,07** | **0** |  | **0** |  |  |
| **3.** | **ВСЕГО по МП, в т.ч.:** | **91 251,97** | **36 103,00** | **3 467,60** | **39 570,60** | **22 551,07** | **3 665,80** | **26 216,87** | **2 809,40** | **20 000,00** | **2 655,10** | **22 655,10** |  |
| 4. | средства республиканского бюджета РХ | 78 654,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | средства бюджета муниципального района | 12 597,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |