|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО  РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС  АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от  20.03.2019 | с.Аскиз |             №  117-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище на 2017-2020 годы»**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Жилище на 2017-2020 годы» за 2018 год.

2. Продолжить работу по Муниципальной  программе «Жилище на 2017-2020 годы».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище на 2017-2020годы»**

              В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки  в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

               Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище на 2017-2020 годы» (постановление от 29.12.2016г. № 1312-п).

|  |
| --- |
|              Целью программы  является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей, доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов.             Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;- разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;- предоставление земельных участков льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов» для индивидуального жилищного строительства;-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха городских и сельских поселений. |

              В 2018 году из бюджетов Республики Хакасия, МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на  13 900,72  тыс.рублей (при плане 15 936,17 тыс.рублей).

              В 2018 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых семей»   предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 095,05 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 025,12 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  409,0 тыс.рублей  (фактическое освоение – 382,88 тыс. рублей).

              В 2018 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом»  в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  1 653,29 тыс.рублей  (фактическое освоение – 1 033,76 тыс. рублей).

              В 2018 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов  земельными участками» в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  150,0 тыс.рублей  (фактическое освоение – 112,5 тыс. рублей).

           В 2018 году на мероприятия подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды»   предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 12 628,83 тыс.рублей (фактическое освоение – 11 346,46 тыс.рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 382,88 | 1 025,12 |
| 2 | Обеспечение муниципальных образований поселений документами территориального планирования | 1 033,76 | 0 |
| 3 | Организация и проведение кадастровых работ по утвержденному проекту детальной планировки) | 112,5 | 0 |
| 4 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | 0 | 11 346,46 |
|  | ИТОГО | **1 529,14** | **12 371,58** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020годы»**

**1.**      **Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,94

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,06

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,63

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,59

**Достижение целевого показателя  2  на 2018 год не запланировано.**

**3.Подпрограмма «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,75

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,3

**4.Подпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 0,9

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,1

Эффективность реализации программы  высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации  Муниципальной программы

«Жилище на 2017-2020 годы» за  2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причиныотклонений фактическихзначений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс.   руб. | 6 822,16 | 15 936,17 | 13 900,72 |   |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |    |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 686,74 | 1 504,05 | 1 408,0 |  |
| Мероприятие 1Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобетение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, всего |   тыс.   руб |   686,74 |   1 504,05 |   1 408,0 | При расчете размера субсидии применялся норматив стоимости 1 кв.м. жилья на первичном рынке жилья, семья приобрела жилье на вторичном рынке - размер субсидии уменьшился |
| целевой индикатор  1Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  мол. семья,  ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  |  1,06 |  |
| **Подпрограмма «Свой дом»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 400,0 | 1 653,29 | 1 033,76 |  |
| Мероприятие  1Обеспечение МО поселений документами территориального планирования | тыс.руб. | 400,0 | 1 653,29 | 1 033,76 | Контракт на выполнение работ был заключен на меньшую сумму, чем запланировано |
| целевой индикатор  1Обеспеченность МО поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,59 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 0 | 150,0 | 112,5 |  |
| Мероприятие  1Предоставление льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов , земельных участков | тыс.руб. | 0 | 150,0 | 112,5 |  |
| Целевой индикатор 1Количество молодых семей и молодых специалистов, получивших земельные участки для ИЖС | кол-во | 44 | 25 | 25 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270) |  |  |  | 1,3 |  |
|  | **Подпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс.руб. | 5  735,42 | 12 628,83 | 11 346,46 |  |
|  | Мероприятие 1Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | тыс.руб. | 5  735,42 | 12 628,83 | 11 346,46 | Контракты заключены на меньшие суммы, чем субсидия |
|  | целевой индикатор 1Количество благоустроенных дворовых территорий МКД городских и сельских поселений | кол-во | 17 | 5 | 5 |  |
|  | целевой индикатор 2Количество благоустроенных  территорий общего пользования | кол-во | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270) |  |  |  | 1,1 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Жилище на 2017-2020 годы».