| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| От 13.03.2015 | с.Аскиз |  |  |  | № 436-п |
| Об организации работ по безаварийному прохождению весенне-летнего половодья в 2015 году |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Федеральным законом от 21.07.1997 года №117-ФЗ “О безопасности гидротехнических сооружений”, в целях организации работы по безаварийному пропуску паводковых вод, для обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов производственного, социального и коммунального хозяйства, железных и автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, защиты животных в период весеннего половодья и паводка в 2015 году, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий на 2015 год.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Аскизского района:

- с 01.04.2015 года организовать наблюдение за состоянием льда, уровнем воды на водоемах, состоянием гидротехнических сооружений (дамб) на подведомственной территории;

- при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно организовать проведение мероприятий по защите населения, организовать проведение аварийно-восстановительных работ, при недостатке сил и средств, выйти с конкретными предложениями в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия (через Единую дежурно-диспетчерскую службу МО Аскизский район по тел.9-23-04);

- в срок до 23.03.2015 года определить помещения для размещения эвакуируемого населения из зон затопления и предоставить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации Аскизского района Республики Хакасия;

- предусмотреть всестороннее жизнеобеспечение населения из зон вероятного затопления;

- с 01.04.2015 года принять меры по полному ограничению выгула домашнего скота в зоне вероятного подтопления;

- до 01.04.2015 года заключить договоры с владельцами маломерных судов (моторных лодок) на проведение аварийно-спасательных работ в период прохождения половодья.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации Аскизского района Республики Хакасия (Н.С.Асочаков) в срок до 01.04.2015 года:

- провести корректировку плана эвакуации населения из зон возможного затопления;

- уточнить расчет сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия;

- систематически информировать население через средства массовой информации о паводковой обстановке и мерах безопасности на водоемах.

4. Главному специалисту по работе с предпринимателями Администрации Аскизского района Республики Хакасия А.С.Когодеевой в срок до 01.04.2015 года проработать вопрос обеспечения эвакуированного населения продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости и их поставку немедленно по распоряжению главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия и его заместителей.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РХ «Аскизская Межрайонная больница» А.Н.Кольчикову в срок до 01.04.2015 года привести в готовность медицинские бригады для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему населению в период прохождения половодья и пропуска паводковых вод, организовать проведение расчета и обеспечить наличие запаса дизентерийного бактериофага и противовирусных средств в зонах потенциального подтопления.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аскизскому району А.В.Сагалакову привести в готовность к действиям силы и средства по охране общественного порядка и имущества граждан, попавших в зону затопления.

7. Исполняющему обязанности начальника управления образования И.П.Кучугешевой с 23.03.2015 года организовать в учебных учреждениях разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на водоемах в период половодья.

8. Рекомендовать начальнику Аскизского РЭС В.В.Митронову принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения населенных пунктов Аскизского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 20 июня 2014 года.

10. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Аскизский труженик» и на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия, председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Аскизского района Республики Хакасия С.Л.Романова.

Глава Администрации							      А.В.Челтыгмашев

Утвержден постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 13.03.2015  № 436-п

П Л А Н

основных противопаводковых мероприятий на 2015 год

| №п | Наименование мероприятий | Срок проведен. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Противоналедевые мероприятия |  |  |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ «О мерах по предупреждению ЧС, связанных с образованием наледей и снежных заносов на территории района» | март | Председатель комиссии по ЧС и ПБ |
| 2. | Обследовать состояние ГТС и вести систематическое наблюдение за населенными пунктами, где возможно подтопление наледевыми водами: - п.Аскиз (р.Аскиз) - с.Усть-Чуль (р.Чулька) - с.Усть-Есь (р.Есь) - с.Полтаков (р.Есь) - с.Бирикчуль (р.Бирикчуль, р.Юю, р.Аскиз) | март | Главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 3. | Привести в готовность силы и средства, которые будут привлекаться для предотвращения подтопления наледевыми водами населенных пунктов | до 01.04.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 4. | Определиться с материалом (ПГС, щебень), пригодным для наращивания дамб | до 01.04.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
| 5. | Определить пункты временного размещения эвакуируемых жителей в случае подтопления наледевыми водами | до 01.04.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию, руководители предприятий (по согласованию) |
| 6. | Представление информации о состоянии наледей по населенным пунктам в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Аскизский район по тел.9-23-04. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации | еженедельно в понедельник немедленно | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций по согласованию) |
| 7. | Согласование руслоочистительных работ с республиканскими и федеральными органами исполнительной власти | март-апрель-май | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), отдел по делам ГО и ЧС |
| 8. | Расчистка и углубление русел рек и ручьев с целью предупреждения образования наледей | август-сентябрь | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
|  | # II. Противопаводковые мероприятия |  |  |
| 1. | Заседание комиссии по ЧС и ПБ «О неотложных противопаводковых мероприятиях и подготовке к весеннему паводку». | март | Председатель комиссии по ЧС и ПБ |
| 2. | Подготовить проект постановления администрации Аскизского района Республики Хакасия «Об организация работ по безаварийному пропуску паводковых вод в 2014 году» | март | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3. | Обследовать состояние ГТС на реках, водоемах | до 01.04.2015 | Комиссия по ЧС и ПБ, главы сельских и городских поселений (по согласованию), собственники ГТС (по согласованию) |
| 4. | Определить карьеры для добычи строительных материалов, пригодных для ремонта ГТС | до 01.04.2015 | Комиссия по ЧС и ПБ, главы сельских и городских поселений, собственники ГТС (по согласованию) |
| 5. | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 01.04.2015 | Отдел по делам ГО и ЧС, главы сельских и городских поселений (по согласованию), собственники ГТС (по согласованию) |
| 6. | Определить и подготовить пункты временного размещения населения, помещения для материальных ценностей, эвакуируемых из возможных затопляемых мест | до 23.03.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), комиссия по ЧС и ПБ |
| 7. | Проводить разъяснительную работу среди населения о его поведении в период паводка, ледохода, вскрытия рек | март-июнь | Главы сельских и городских поселений (по согласованию, Управление образования администрации Аскизского района, АУ СМИ «Асхыс Чайааны», руководители организаций (по согласованию) |
| 8. | Систематически информировать население через средства массовой информации о состоянии водоемов | апрель-май | Отдел ГО и ЧС, АУ СМИ «Асхыс Чайааны», главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 9. | Рассмотреть вопрос по первоочередному необходимому объему работ, финансированию и контролю за противопаводковыми мероприятиями | до 01.04.2015 | Состав КЧС и ПБ |
| 10. | Подготовка моторных и других плавсредств на период весеннего половодья | до 01.04.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), начальник ОПС-4 (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение наблюдения за водоемами в период вскрытия рек и ледохода | с 01.04.2015 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 12. | Представление оперативных данных и складывающейся паводковой ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Аскизский район по тел. 9-23-04. | в паводковый период | Главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 13. | Обобщение информации о проведенных противопаводковых мероприятиях в муниципальных образованиях и доклад председателю КЧС и ПБ | еженедельно | Отдел ГО и ЧС |
| 14. | Контроль за подготовкой формирований, которые будут привлекаться к аварийно-восстановительным работам | постоянно | Отдел ГО и ЧС главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |