|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 25.02.2019 |  с.Аскиз |                               № 73-п |
| **Об организации работ по безаварийному прохождению весенне-летнего половодья в 2019 году** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации работы по безаварийному пропуску паводковых вод, для обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов производственного, социального и коммунального хозяйства, железных и автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, защиты животных в период весенне-летнего половодья и паводка в 2019 году, руководствуясь статьями  35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий на 2019 год.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Аскизского района:

- с 20.03.2019 организовать наблюдение за состоянием льда, уровнем воды на водоемах, состоянием гидротехнических сооружений (дамб) на подведомственной территории;

- при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно организовать проведение мероприятий по защите населения, организовать проведение аварийно-восстановительных работ, при недостатке сил и средств, выйти с конкретными предложениями в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия (через Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Аскизский район по тел.9-23-04);

- в срок до 05.03.2019 определить помещения для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления и предоставить сведения в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Аскизского района Республики Хакасия, а также предусмотреть места для временного содержания сельскохозяйственных животных, материальных ценностей, запасов продовольствия и кормов, эвакуируемых в случае подтопления населенных пунктов;

- предусмотреть всестороннее жизнеобеспечение населения в зонах вероятного подтопления;

- реализовать мероприятия по предварительному рыхлению льда и ослаблению ледового покрова на реках вблизи населенных пунктов и мостов (чернение льда, его распиловка) с целью предупреждения образования ледовых заторов;

- с 20.03.2019 принять меры по полному ограничению выгула домашнего скота в зонах вероятного подтопления;

- организовать своевременное информирование населения о состоянии водоемов и соблюдении мер безопасности, используя местные средства массовой информации, а также выступления в трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства;

- предусмотреть мероприятия по предупреждению подтопления населенных пунктов талыми, склоновыми водами, своевременности подготовки системы ливневой канализации, очистки сточных канав, готовности мобильных средств откачки воды;

- провести через средства массовой информации, а также путем распространения листовок информационно-разъяснительную работу с населением по страхованию жилых домов и имущества на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- рассмотреть вопрос страхования муниципального имущества за счет средств местных бюджетов.

- до 20.03.2019 заключить договоры с владельцами маломерных судов (моторных лодок) на проведение аварийно-спасательных работ в период прохождения половодья.

3. Рекомендовать ГБУ РХ «Управление инженерных защит»:

- в срок до 31.03.2019 спланировать потенциальные карьеры на территории муниципального образования Аскизский район для проведения аварийно-восстановительных работ на подведомственных гидротехнических сооружениях в случае ухудшения паводковой обстановки и направить информацию в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия;

- выполнить запланированный объём текущих ремонтов на подведомственных гидротехнических сооружениях на территории муниципального образования Аскизский район до начала прохождения весенне-летнего паводкоопасного периода;

- в срок до 31.03.2019 обеспечить необходимый аварийный запас скальной породы на каждом подведомственном гидротехническом сооружении на территории муниципального образования Аскизский район.

4. Эвакуационной комиссии при Администрации Аскизского района Республики Хакасия (Г.В.Новикова) в срок до 05.03.2019 провести корректировку районного плана эвакуации населения из зон возможного подтопления;

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Аскизского района Республики Хакасия (М.С.Тодышев) в срок до 31.03.2019:

- уточнить расчет сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия;

- систематически информировать население через средства массовой информации о паводковой обстановке и мерах безопасности на водоемах;

- проработать вопрос обеспечения эвакуированного населения продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости и их поставку немедленно по распоряжению главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия и его заместителей.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» А.Н.Кольчикову в срок до 31.03.2019:

- привести в готовность медицинские бригады для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему населению в период прохождения половодья и пропуска паводковых вод;

- организовать проведение расчета и обеспечить наличие запаса дизентерийного бактериофага и противовирусных средств в зонах потенциального подтопления.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аскизскому району Л.Н.Мишакову привести в готовность к действиям силы и средства по охране общественного порядка и имущества граждан, попавших в зону подтопления.

8. Начальнику управления образования администрации Аскизского района И.П.Кучугешевой усилить в учебных учреждениях разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на водоемах в период таяния льда и в период половодья.

9. Рекомендовать начальнику Аскизского РЭС В.В.Митронову принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения населенных пунктов Аскизского района.

            10. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 20.06.2019.

            11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия, председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Аскизского района Республики Хакасия Н.С.Асочакова.

Глава Администрации                                                                                  А.В.Челтыгмашев

                                                               Утвержден постановлением

                                                                                       Администрации Аскизского района

   Республики Хакасия

                                                                                                от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**П Л А Н**

**основных противопаводковых мероприятий на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п | Наименование мероприятий | Срок проведен. | Исполнитель |
|   | **1. Противоналедевые мероприятия** |   |   |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ «О  мерах по предупреждению ЧС, связанных с образованием наледей и снежных заносов на территории района» | февраль | Председателькомиссии по ЧС и ПБ |
| 2. | Обследовать состояние ГТС и вести систематическое наблюдение за населенными пунктами, где возможно подтопление наледевыми водами:- рп Аскиз (р.Аскиз)- с.Усть-Чуль (р.Чулька)- с.Усть-Есь (р.Есь)- с.Полтаков (р.Есь)- с.Бирикчуль (р.Бирикчуль, р.Юю, р.Аскиз) | март | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (по согласованию) |
| 3. | Привести в готовность силы и средства, которые будут привлекаться для предотвращения подтопления наледевыми водами населенных пунктов | до 31.03.2019  | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 4. | Определиться с материалом (ПГС, щебень),пригодным для наращивания дамб | до 31.03.2019  | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (по согласованию) |
| 5. | Определить пункты временного  размещения эвакуируемых жителей в случае подтопления наледевыми водами | до 31.03.2019  | эвакокомиссия района, главы сельских и городских поселений (по согласованию, руководители предприятий (по согласованию) |
| 6. | Представление информации о состоянии наледей по населенным пунктам в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Аскизский район по тел. 9-23-04. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации | еженедельно в понедельник   немедленно | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций по согласованию) |
| 7. | Согласование руслоочистительных работ с республиканскими и федеральными органами исполнительной власти | март-апрель-май | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), отдел по делам ГО и ЧС Администрации |
| 8. | Расчистка и углубление русел рек и ручьев сцелью предупреждения образования наледей | август-сентябрь | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
|   | **II. Противопаводковые мероприятия** |   |   |
| 1. | Заседание комиссии по ЧС и ПБ «О неотложных противопаводковых мероприятиях и подготовке к весеннему паводку». | февраль | Председатель комиссии по ЧС и ПБ |
| 2. | Подготовить проект постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия «Об организации работ по безаварийному  пропуску паводковых вод в 2019 году» | февраль | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3. | Провести командно-штабное учение с органами управления, службами и формированиями МО Аскизский район по теме «Действия органов управления, сил средств районного звена ТП РСЧС РХ по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением половодья и пропуском паводковых вод» | 27-28 февраля | Председатель комиссии по ЧС и ПБ, главы сельских и городских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию),  отдел по делам ГО и ЧС Администрации |
| 4. | Обследовать состояние ГТС на реках, водоемах | до 31.03.2019  | Комиссия по ЧС и ПБ, главы сельских и городских поселений (по согласованию), собственники ГТС (по согласованию) |
| 5. | Определить карьеры для добычи строительных материалов, пригодных для ремонта ГТС | до 31.03.2019  | Комиссия по ЧС и ПБ, главы сельских и городских поселений, собственники ГТС (по согласованию) |
| 6. | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 31.03.2019  | Отдел по деламГО и ЧС,главы сельских и городских поселений (по согласованию),собственники ГТС (по согласованию) |
| 7. | Определить и подготовить пункты временного размещения населения, помещения для материальных ценностей, эвакуируемых из возможных подтопляемых мест  | до 31.03.2019  | Эвакокомиссия района, главы сельских и городских поселений (по согласованию),руководители организаций (по согласованию),Комиссия по ЧС и ПБ |
| 8. | Проводить разъяснительную работу среди населения о его поведении в период паводка, ледохода, вскрытия рек | март-июнь | Главы сельских и городских поселений (по согласованию, Управление образования администрации Аскизского района, АУ СМИ «Асхыс Чайааны», руководители организаций (по согласованию) |
| 9. | Систематически информировать население через средства массовой информации о состоянии водоемов | март-май | Отдел по делам ГО и ЧС, АУ СМИ «Асхыс Чайааны», главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 10. | Рассмотреть вопрос по первоочередному необходимому объему работ, финансированию и контролю за противопаводковыми мероприятиями | до 31.03.2019  | Состав КЧС и ПБ |
| 11. | Подготовка моторных и других плавсредств на период весеннего половодья | до 31.03.2019  | Главы сельских и городских поселений (по согласованию), начальник ОПС-4 (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение наблюдения за водоемами в период вскрытия рек и ледохода | с 31.03.2019 | Главы сельских и городских поселений (по согласованию)  |
| 13. | Представление оперативных данных и складывающейся паводковой ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Аскизский район по тел. 9-23-04. | в паводковый период | Главы сельских и городских поселений (по согласованию) |
| 14. | Обобщение информации о проведенных противопаводковых мероприятиях в муниципальных образованиях и   доклад председателю КЧС и ПБ | еженедельно | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 15. | Контроль за подготовкой формирований, которые будут привлекаться к аварийно-восстановительным работам | постоянно | Отдел по делам ГО и ЧС,главы городских и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |