****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 с. Аскиз № 231-п

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  **Об итогах реализации Муниципальной****программы «Организация транспортного****обслуживания в Аскизском  районе****на 2017-2020 годы»**  |

 |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» за 2020 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные Программы».

Глава Администрации                                     А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден   постановлениемАдминистрацииАскизского районаРеспублики Хакасияот 29.3.2021 № 231-п   |

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы  «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»**

 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания вАскизском районе на 2017-2020 годы» утвержденапостановлением  Администрации  Аскизского района Республики Хакасия от 10.01.2017г. №1-п.

 **Цель Программы**: Обеспечение потребности населения, муниципальных и бюджетных учреждений Аскизского района в транспортном обслуживании.

**Задачи Программы:**

1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

2. Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта и техники, необходимых для деятельности муниципальных и бюджетных учреждений.

**2017 год.**

Общий объем финансирования составил 2471,80 тыс.рублей.Приобретено 2 единицы транспортных средств.

**2018 год**.

В 2018 году на перевозку пассажиров на автобусном маршруте «аал Верхняя База – аал Бейка» выделены средства ИП Кильчичакову Е.К, Пуланкольскому сельсовету для организации перевозок аалАево - Пуланколь (ИП Канзычаков) – 441,7тыс.рублей.

Приобретены тахографы, три  автомобиля на общую сумму  2024,8 тыс.рублей.

 Значение оценки эффективности реализации программы 1,3.

**В 2019 году** на перевозку пассажиров на автобусном маршруте «с.Аскизс.Пуланколь» выделенысредства ИП Кильчичакову Е.К.  на сумму 267,2 тыс.рублей.

**В 2020 году** на перевозку пассажиров на автобусном маршруте «с.Аскизс.Пуланколь» выделены средства ИП Кильчичакову Е.К. в размере 432,4 тыс.рублей.

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | Плановое значение показателей на 2017-2020 год | Фактическое значение показателей за 2017-2020 год | Причины отклонений фактических значений  показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года |  |  |  |    |  |
| Объемы финансирования | тыс. руб |  | 6571,4 | 5637,9 |  |
| Сохранение обслуживаемых маршрутов по перевозке пассажиров | Количество маршрутов, единиц |  |   10 |   11 |  |
| Обновление парка техники | единиц |  | 5 | 5 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 1,1 |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О =10/11= 0,91         2) О = 5/5=1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:  Уо = 0,96

Коэффициент  Финансового обеспечения программы:  Иб = 5637,9/6571,4 = 0,86

Оценка  эффективности реализации подпрограммы:  Эп = 0,96/0,0,86= 1,1

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий новой Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе».