**Информация (отчет)**

**промежуточной проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие малых, отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» муниципальному образованию  Усть-Камыштинский сельсовет.**

с. Аскиз                                                                                                  17.05.2019 г.

**По результатам промежуточной проверки установлено следующее.**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  «Сохранение и развитие малых, отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)», утвержденной Постановлением Главы  Администрации Аскизского района Республики Хакасии от 09.02.2017г. № 78-п, между Администрацией Аскизского района и Администрацией Усть-Камыштинского сельсовета заключены  **Соглашения**, в соответствии с которыми Администрацией Аскизского района предоставлены денежные средства муниципальному образованию Усть-Камыштинский сельсовет в сумме 119697 рублей, **в том числе:**

-в форме субсидии на сумму 118500 рублей в соответствии с Соглашением от 28.05.2018г. №02-МС «О предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия», поступившей из республиканского бюджета РХ (Министерство экономики РХ), платежное поручение  от 26.10.2018г. №523290 на сумму 118500 рублей, при этом расчетный уровень софинансирования  расходного обязательства Поселением предусмотрен 0 рублей. Поселение обязано обеспечить достижение значений целевых показателей результативности использования субсидии:

-доля малых,  отдаленных  и иных сел, осуществивших благоустройство своей территории, от общего количества   малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия в 2018 году-10%;

-в форме иных межбюджетных трансфертов  на сумму 1197 рублей в соответствии с Соглашением от 28.05.2018г. №02-РС «О предоставлении из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района Республики Хакасия», платежное поручение  от 26.10.2018г. №523291 на сумму 1197 рублей.

В рамках реализации программных мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия, в соответствии с вышеуказанными Соглашениями, Администрацией Усть-Камыштинского сельсовета заключены следующие договоры:

1.Договор оказания услуг от 19.09.2018г. №1 на выполнение работ по монтажу (установке) детской игровой площадки по адресу: РХ, Аскизский район, аал Сафьянов, ул. Степная на сумму 29697 рублей.

2.Договор поставки № 613 от 17.09.2018г. детского игрового оборудования на сумму 90000 рублей.

**Информация о выполнении  программных мероприятий**

**по сохранению и развитию малых, отдаленных  сел**

**Аскизского района Республики Хакасия**

(Руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/н** | **Наименование подрядчика, м/контракт, договор** | **Акты выполненных работ, платежные и другие документы** |
| **1** | **2** | **3** |
| Мероприятие: **Монтаж (установка) детской игровой площадки в аале Сафьянов** |
| 1 | Договор  с физическим лицом Гейнц В.П., договор  от 19.09.2018г.  № 1 (монтаж (установка) детской игровой площадки) на сумму 29697 рублей.Срок выполнения работ:(в договоре не указан) | 1.Локальный сметный расчет 01 на сумму 29697 рублей;2.Акт о приеме выполненных работ (Форма №КС-2) за период с 19.09.2018г. по 30.09.2018г. № 1 от 24.09.2018г. на сумму 29697 рублей;3.Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3) за период с 19.09.2018 по 24.09.2018г. от 24.09.2018 г. №1 на сумму 29697 рублей;4.Акт №0000001 от 24.09.2018 г. об оказании услуг сумму  29697 рублей;  5.Платежные поручения на сумму  29697 рублей, всего, в том числе:-от 03.12.2018г. №711733 на  сумму 20328,06 руб. (вознаграждение физическому лицу);  -4 (четыре) поручения на оплату страховых взносов на сумму 9368,94 руб., в том числе:-от03.12.2018г. №712460 на сумму 4843,32 руб. (ПФР);  -от03.12.2018г. №712461 на  сумму 1191,62 руб. (ОМС);  -от03.12.2018г. №712462 на  сумму 3037,00 руб. (НДФЛ);  -от06.11.2018г. №578876 на  сумму 297,00 руб. ((ПФР). |
| 2. |  Договор поставки № 613 от 17.09.2018г. на сумму с ИП Гаврилов П.Н. **Срок поставки**: в течение 3 дней со дня подписания договора  | 1.Счет на оплату от 09.10.2018 г. №272 на сумму 90000 рублей;2.Счет-фактура от 17.09.2018 г. № 00272 на сумму 90000 рублей;3.Товарная накладная № 272 от 17.09.2018г. на сумму 90000 рублей; 4.Платежные поручения на сумму 90000 рублей всего, в том числе:-от06.11.2018г. №578323 на  сумму 900,00 рублей;-от29.11.2018г. №694408 на сумму 89100,00 рублей. |

Принятые расходные обязательства муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет на мероприятия по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия» соответствуют  решению Совета депутатов муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет от 25.12.2017г. №25 «О бюджете муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет на 2018 год», расходные обязательства предусмотрены в РЗ 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ПР 03 «Благоустройство» по следующим КБК:

-0503 4040071190 240 – 118500 рублей (Субсидия на софинансирование из республиканского бюджета, Республиканская программа «Сохранение и развитие малых,  отдаленных и иных сел Республики Хакасия);

-0503 4040091020 240 – 1200 рублей (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на софинансирование мероприятий по сохранению и развитию малых и  отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия)).

Таким образом, муниципальным образованием Усть-Камыштинский сельсовет план использования денежных средств, выделенных на программные мероприятия по  сохранению и развитию малых и  отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия исполнен на 100,0% следующим образом, см. таблицу ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **2018 год, тыс. руб.** | **%исполнения** |
| **Назначено** | **Исполнено** |
| Устройство детской площадки в аале Сафьянов | 119,7 | 119,7 | 100,0 |
| **Итого по мероприятиям программы за 2018 год** | **119,7** | **119,7** | **100,0** |

**Муниципальная программа.**

Администрация муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет не представила муниципальную программу по сохранению и развитию малых и отдаленных сел Усть-Камыштинского  сельсовета на 2018 год, следовательно, отсутствует информация о реализации муниципальной программы, о показателях результативности  программных мероприятий.

В соответствии с Соглашением от 28.05.2018г. №02-МС «О предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия», поступившей из республиканского бюджета РХ (Министерство экономики РХ), расчетный уровень софинансирования  расходного обязательства Поселением предусмотрен 0 рублей. Поселение обязано обеспечить достижение значений целевых показателей результативности использования субсидии:

-доля малых,  отдаленных  и иных сел, осуществивших благоустройство своей территории, от общего количества   малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия в 2018 году-10%;

В соответствии с приложением №3 к Соглашению от 28.05.2018г. №02-МС «О предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия» представлен Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии Администрации Усть-Камыштинского сельсовета, где целевой показатель: доля малых,  отдаленных  и иных сел, осуществивших благоустройство своей территории, от общего количества   малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия в 2018 году по плану предусмотрен - 33,0 %, фактически составил-33,0 %.

В связи с отсутствием муниципальной программы по сохранению и развитию малых и отдаленных сел Усть-Камыштинского  сельсовета на 2018 год, проверить достоверность показателей результативности программы за 2018 год не представилось возможным.

Контрольно-ревизионной комиссией на имя Главы муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет внесено представление от 15.04.2019г.

Администрация муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет представила Отчет об итогах реализации МП «Сохранение и развитие малых, сел муниципального образования Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018 годы)» за 2018 год, утвержденный Постановлением Главы  Администрации Усть-Камыштинского сельсовета от 13.05.2019г. №26 с оценкой эффективности программы.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии Аскизского района, Л.Ф.Чебодаева