Информация (отчет)

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский  сельсовет в 2020 году, направленных на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», на объекте МКУ «Управление ЖКХ и земельных отношений»  администрации Аскизского сельсовета.

с. Аскиз                                                                                                     21  декабря 2020 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.2 плана Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района на 2020 год, утвержденным приказом председателя КРК от 30.12.2019 года №25, приказом от 16.10.2020 года  № 17.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства; отчетные, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы муниципальному образованию Аскизский сельсовет  (раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»).

3. Проверяемый период деятельности:  2020 год на дату проверки.

4. Выводы и предложения.

### В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-ревизионной комиссией сформулированы следующие выводы:

Выводы

1. Во исполнение Соглашения от 16.07.2020г. №42 «О предоставлении  в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение  качественных жилищно-коммунальных услуг», мероприятий муниципальной программы Администрации Аскизского сельсовета «Энергосбережение и  повышения энергетической эффективности на территории Аскизского сельсовета на 2018-2022 годы»,   руководствуясь положениями  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрацией Аскизского сельсовета проведены следующие  аукционы  в электронной форме:

1.Электронный аукцион № 0380300021920000004 от __.07.2020 года  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельной №6 (замена водогрейного котла КВР-1 МВт), расположенной по адресу: с. Аскиз, Аскизский район, Республика Хакасия (927175,20 руб.);

2.Электронный аукцион № 0380300021920000003  от __.07.2020 года  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельной №1 (замена водогрейного котла КВР-0,8 МВт), расположенной по адресу: с. Аскиз, Аскизский район, Республика Хакасия (694491,60 руб.);

3.Электронный аукцион № 0380300021920000007  от __.07.2020 года  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы котельной №5 (от ТК -5 до ТК-6), расположенной по адресу: с. Аскиз, Аскизский район, Республика Хакасия (563250,00 руб.).

Заказчиком на осуществление закупок выступает МКУ «Управление ЖКХ и земельных отношений» администрации Аскизского сельсовета Аскизского района.

2. По результатам проведенных электронных аукционов заключены 3 (три) муниципальных контракта:

-Муниципальный контракт от 10.08.2020 г. № 0380300021920000004 на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 6 (замена водогрейного котла КВР-1 МВт), расположенной по адресу: с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия с ООО «Теплокомплект», цена контракта 927175 руб. 20 коп.

-Муниципальный контракт от 14.08.2020 г. № 0380300021920000003 на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 1 (замена водогрейного котла №2 КВР-0,8 МВт), расположенной по адресу: с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия с ООО «Теплокомплект», цена контракта 691019 руб. 14 коп.

-Муниципальный контракт от 24.08.2020 г. № 0380300021920000007 на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы котельной № 5 (от ТК 5-ТК 6), расположенной по адресу: с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия с ООО «Монолит», цена контракта 563250 руб. 00 коп.

4.Технические задания на заявленные закупки предусмотрены в приложениях к муниципальным контрактам.

5. Источник финансирования закупки:

-бюджет муниципального образования Аскизский сельсовет;

-государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг».

Место выполнения работ:  Аскизский район, с. Аскиз.

Срок исполнения всех обязательств: не позднее 01.09.2020 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: цена всех контрактов

сформирована проектно-сметным методом  (локальный сметный расчет).

6. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт котельной № 6 (замена водогрейного котла КВР-1 МВт) на сумму 927175,20 рублей представлен без подписей должностных лиц: составителя сметы; лица, проверившего смету; заказчика, подрядчика;

Локальный сметный расчет на капитальный ремонт котельной №1 (замена водогрейного котла №2 КВР-0,8 МВт) на сумму 691019,14 рублей представлен без подписей составителя сметы и лица, проверившего смету.

7.В муниципальных контрактах предусмотрено обязательное условие о возможности одностороннего расторжения контракта Заказчиком, при несоблюдении подрядчиком детализированного графика выполнения работ.

8.В обоснование применения сметных норм и расценок, поправочных коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, обоснованности принятых норм накладных расходов и сметной прибыли, учтенных в сметной документации, соответствия физических объемов, расчетов  действующей методологии сметного нормирования представлены заключения Отдела Регионального центра по ценообразованию в строительстве Министерства строительства и ЖКХ Республики Хакасия  АУ РХ «Государственная экспертиза Республики Хакасия»:

-заключение от 03.07.2020г. на капитальный ремонт котельной №6 (замена водогрейного котла КВР-1 МВт), утверждено и.о. директора АУ РХ «Государственная экспертиза Республики Хакасия», но при этом отсутствует подпись эксперта, проводившего проверку;

-отсутствует заключение на капитальный ремонт теплотрассы котельной №5 (от ТК5 до ТК6).

9. Акты №№ 02,04 от 16.08.2020г.  о приемке выполненных работ (форма КС-2) по капитальному ремонту котельной №6 (замена водогрейного котла), акты №№ 01,03 от 16.08.2020г. по капитальному ремонту котельной №6 не подписаны лицом, осуществляющим строительный контроль.

10. В Акты о приемке выполненных работ № 04 от 16.08.2020г.  на сумму 15150,0 рублей; №03 от 16.08.2020г.  на сумму 11232,00 рублей повторно включены работы по гидравлическому испытанию котлов, работающих на пылеугольном топливе, т.к. эти работы входят в полный комплекс основных и вспомогательных работ (расценок).

11. Работы, предусмотренные в муниципальных контрактах, выполнены в срок.

12.Выполненные работы оплачены в полном объеме, несвоевременно.

В соответствии с п.1.2 Соглашения от 16.07.2020г. №42, при оплате выполненных работ Заказчиком соблюдены условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

13.При проверке соответствия объемов финансирования, предусмотренных на мероприятия в муниципальной программе и в решении о бюджете муниципального образования Аскизский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, расхождений не установлено.

# 14.На дату проверки принятые денежные обязательства муниципального образования Аскизский сельсовет на реализацию программных мероприятий энергосбережения в 2020 году соответствуют решению Совета депутатов Аскизского сельсовета  от 16.10.2020 года №2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Аскизского сельсовета от 20.12.2019 года № 222 «Об утверждении бюджета муниципального образования Аскизский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»».

15.В Акты от 16.08.2020г. №04 на сумму 15150,0 тыс. рублей; от 16.08.2020г. № 03 на сумму 11232,0 тыс. рублей повторно включены работы по гидравлическому испытанию котлов работающих на пылеугольном топливе, которые включены в полный комплекс работ: Согласно ФЕР 81-02-18-2001 (федеральные единичные расценки), сборник 18. Отопление - внутренние устройства. 1.18.1 в ФЕР сборника 18 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т.п.

# 16.Объем поверенных средств по настоящему акту составил в сумме 13026,3 тыс. рублей, в том числе:

-разработано программных мероприятий, направленных на поддержку и развитие коммунального комплекса муниципального образования Аскизский сельсовет на сумму 4243,5 тыс. рублей;

# -заключено муниципальных контрактов в рамках мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний  период  2020-2021  годов на сумму 2184,9 тыс. рублей;

# -представлено локально-сметных расчетов на общую сумму 2181,4 тыс. рублей;

# -составлено актов выполненных работ на сумму  2181,4 тыс. рублей;

# -оплачено подрядчикам за выполненные работы на сумму 2181,4 тыс. рублей;

# -представлено договоров гражданско-правового характера и актов приема оказанных услуг на  сумму 53,7 тыс. рублей.

# Предложения:

# 1.Выявленные в ходе настоящей проверки недостатки, указанные в акте устранить, представить пояснения, не допускать их в дальнейшей работе.

2.Виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.

3.О рассмотрении результатов настоящего акта и о принятых мерах  дать письменную информацию в Контрольно-ревизионную комиссию Аскизского района в течение одного месяца со дня получения настоящего акта.

По результатам рассмотрения Акта проверки от 19.11.2020г. №7, Администрацией Аскизского сельсовета представлена письменная информация  о проделанной работе  и принятых мерах:

1.На имя директора ООО «Теплокомплект» А.И.Изосимову, адрес: Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона,  квартал Х, строение 4а, направлено претензионное письмо от 16.12.2020г. № 174 об обеспечении возврата излишне уплаченных сумм в размере 26382,00 рублей.

3.За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности:

-объявлено замечание Пахтаеву Э.М., председателю МКУ «Управление ЖКХ и земельных отношений администрации Аскизского сельсовета (распоряжение от 16.12.2020 г. №142-к);

Данная проверка с контроля не снята.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии Аскизского района,

Л.Ф.Чебодаева