|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
|  |  |  |  |  |

от 18.03.2020                                        с. Аскиз                                       №210-п

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Об итогах реализации Муниципальной**  **программы «Организация транспортного**  **обслуживания в Аскизском  районе**  **на 2017-2020 годы» за 2019 год** | |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» за 2019 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» за 2019 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы».

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные Программы».

Глава Администрации                                                                            А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден   постановлением  Администрации  Аскизского района  Республики Хакасия  от  18.03.2020 № 210-п |

Отчет

о реализации Муниципальной программы  «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» за 2019 год

 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания в Аскизском районе на 2017-2020 годы» утверждена постановлением  Администрации  Аскизского района Республики Хакасия от 10.01.2017г. №1-п.

**Цель Программы**: Обеспечение потребности населения, муниципальных и бюджетных учреждений Аскизского района в транспортном обслуживании.

**Задачи Программы:**

1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

2. Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта и техники, необходимых для деятельности муниципальных и бюджетных учреждений.

 В 2019 году на перевозку пассажиров на автобусном маршруте «с.Аскиз с.Пуланколь» выделена субсидия ИП Кильчичакову Е.К.  на 267,2 тыс.рублей

Приобретение автотранспорта и техники на 2019 год не запланировано.

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»

по итогам 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений  показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования | тыс. руб | 2466,5 | 283,2 | 267,2 |  |
| Сохранение обслуживаемых маршрутов по перевозке пассажиров | Количество маршрутов, единиц | 11 | 14 | 16 |  |
| Обновление парка техники | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 1,09 |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О =           2) О = (не планировался на 2019 год)

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:  Уо =

Коэффициент  Финансового обеспечения программы:  Иб =  = 0,94

Оценка  эффективности реализации подпрограммы:  Эп =  = 0,93

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания в Аскизском  районе на 2017-2020 годы».