| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН МУНИЦИПАЛЬНАЙ УСТАF-ПАСТАА |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2025                                         с. Аскиз                                                № 271-п

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в границах сельских поселений Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Минэнерго от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, руководствуясь ст.ст. 35.40 Устава Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 20.12.2005г., Администрация Аскизского муниципального района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 3).

4. Рекомендовать главам городских поселений Аскизского муниципального района Республики Хакасия разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия И.В. Топоеву.

Глава Администрации                                                                         А.В. Челтыгмашев

Приложение 1 Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | До 01.04.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.04.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 30.04.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.05.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации | До 01.06.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | До 01.06.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района | До 01.07.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» | До 15.08.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 15.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 01.09.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ | До 01.12.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов | До 15.09.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района |
|  | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, |
|  | Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | До начала отопительного сезона | Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ |
|  | Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД | Постоянно | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ |
|  | Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД | До полного запуска всех теплоснабжающих объектов | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций | В течении прохождения отопительного сезона | Руководители теплоснабжающих организаций района |
|  | Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций | До 01.11.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг. | До 15.11.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |

2. Технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные: |  |  |
|  | Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Тепловые сети: |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.) | До 01.12.2025 г. | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Водозаборные сооружения и сети: |  |  |
|  | Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб) | До 17.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы): |  |  |
|  | Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |

3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | ед. изм | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность котельны | шт | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Освидетельствования зданий и сооружений | шт | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть) | шт | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Ремонт/замена котлов | шт | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Ремонт/замена насосов | шт | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ремонт/замена вспомогательного оборудования | шт |  |  |  |
| 8 | Ремонт /замена эл. оборудование |  | 4 | 5 |  |
| 9 | Готовность ЦТП (при наличии) | шт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с) | км | 11,236 | 11,236 | 11,236 |
| 11 | Замена ветхих т/сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона | ℃ /дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней |
| 13 | Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения | Кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения | Кол-в | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | До 01.04.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.04.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 30.04.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.05.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации | До 01.06.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | До 01.06.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района | До 01.07.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» | До 15.08.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 15.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 01.09.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ | До 01.12.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов | До 15.09.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района |
|  | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, |
|  | Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | До начала отопительного сезона | Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ |
|  | Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД | Постоянно | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ |
|  | Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД | До полного запуска всех теплоснабжающих объектов | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций | В течении прохождения отопительного сезона | Руководители теплоснабжающих организаций района |
|  | Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций | До 01.11.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг. | До 15.11.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |

2. Технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные: |  |  |
|  | Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Тепловые сети: |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.) | До 01.12.2025 г. | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Водозаборные сооружения и сети: |  |  |
|  | Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб) | До 17.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы): |  |  |
|  | Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |

3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | ед. изм | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность котельны | шт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Освидетельствования зданий и сооружений | шт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть) | шт | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ремонт/замена котлов | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт/замена насосов | шт | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка) | шт | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт/замена вспомогательного оборудования | шт |  |  |  |
| 8 | Ремонт /замена эл. оборудование |  | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Готовность ЦТП (при наличии) | шт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с) | км | 11,236 | 11,236 | 11,236 |
| 11 | Замена ветхих т/сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона | ℃ /дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней |
| 13 | Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения | Кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения | Кол-в | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | До 01.04.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.04.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 30.04.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года | До 15.05.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей | Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации | До 01.06.2025 | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | До 01.06.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района | До 01.07.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» | До 15.08.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 15.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | До 01.09.2025 | Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
|  | Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ | До 01.12.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов | До 15.09.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района |
|  | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До начала отопительного сезона | МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, |
|  | Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | До начала отопительного сезона | Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ |
|  | Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД | Постоянно | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ |
|  | Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД | До полного запуска всех теплоснабжающих объектов | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций | В течении прохождения отопительного сезона | Руководители теплоснабжающих организаций района |
|  | Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций | До 01.11.2025 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» |
|  | Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг. | До 15.11.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |

2. Технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные: |  |  |
|  | Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Тепловые сети: |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.) | До 01.12.2025 г. | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Водозаборные сооружения и сети: |  |  |
|  | Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб) | До 17.09.2025 | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |
|  | Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы): |  |  |
|  | Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов | Согласно отчетным срокам | Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ |
|  | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Аскизский ТЭК» |

3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | ед. изм | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность котельных | шт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Освидетельствования зданий и сооружений | шт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть) | шт | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Ремонт/замена котлов | шт | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ремонт/замена насосов | шт | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка) | шт | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт/замена вспомогательного оборудования | шт |  |  |  |
| 8 | Ремонт /замена эл. оборудование |  | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Готовность ЦТП (при наличии) | шт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с) | км | 11,236 | 11,236 | 11,236 |
| 11 | Замена ветхих т/сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона | ℃ /дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней | -5,1С/244дней |
| 13 | Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения | Кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения | Кол-в | 0 | 0 | 0 |